AI+ OpenData 챌린지 사업계획서 개요(요약)

※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가 설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정색 글씨로 작성하여 제출

| 선택한 과제 | ● 과제 ⑥ 시장진출 전략 추천 (중소벤처기업진흥공단·한국중소벤처기업유통원) ● AI 기반 적합 판로(내수 지원사업·수출바우처) 자동 추천 + 추천 결과 기반 다국어 마케팅 콘텐츠 자동 생성 |  |
| --- | --- | --- |
| 과제 해결방안 (개발계획) | ● 상용 SaaS '매실인사이트'(분석·판로 매칭) + '매실스튜디오'(생성형 콘텐츠) 통합 원스탑 솔루션 ● 데이터화 → LLM 구조화 → 결정론+시맨틱 매칭(재현성 보장) → 다국어 콘텐츠 생성 ● 제공 데이터: 지원사업 90종·선정기업 7만社·선정제품 7만·수출바우처 프로그램/성과 |  |
| 혁신성 | ● 'AI를 위한 AI' 배제 — 정보추출·시맨틱 매칭·생성형 등 AI가 실질 가치를 내는 지점에만 파운데이션 모델(LLM·임베딩) 적용 ● 규칙 기반 결정론 매칭으로 동일 입력=동일 출력(재현성 100%)을 설계로 보장 — 판정기준의 재현성 항목을 구조적 충족 |  |
| 가치창출 및 시장성 | ● ㈜매실패밀리: 설립 1개월 만에 5개 SaaS 가동·외부 6개사 실사용·국내 특허 1건 출원 ● 검증된 매실인사이트·매실스튜디오 기반으로 PoC 즉시 구현, 서류·체험평가 기술완성도 증빙 우위 ● 배마마 실증: 쿠팡 ROAS 482%·ROAS ×2.24, 구독형 SaaS(9.9만~99만원)로 수출바우처·해외판로 확장 |  |
| 과제 제시 (선택 사항) |  |  |
| 이미지 | ※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고사진(이미지)·설계도 등 삽입(해당 시). | ※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고사진(이미지)·설계도 등 삽입(해당 시). |
|  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |

| 1. 과제 해결방안 (개발계획) |  |
| --- | --- |

1-1. 해당 과제를 풀기위한 전반적인 개발계획

※ 개발하고자하는 모델에 대한 알고리즘 개발 배경, 목적, 구조, 핵심기술, 서비스 시나리오 등 기재

(개발 배경·목적) 중소기업이 90종의 내수 지원사업·수출바우처를 인력·정보 부족으로 일일이 탐색·매칭하기 어려운 문제를, 공공데이터 기반 자동 추천과 생성형 콘텐츠로 해결

(보유 기반) ㈜매실패밀리는 이미 상용 운영 중인 매실인사이트(이커머스 심층분석)와 매실스튜디오(영상·블로그·상세페이지·홍보물 생성)를 보유 — 동일 분석·생성 엔진을 본 과제의 공공데이터(판판대로·수출바우처)에 적용

(시스템 구조) 4계층 통합 파이프라인

데이터 계층: 판판대로(지원사업 정보·선정기업·선정제품)·수출바우처(프로그램·수출성과) 수집·정제·표준화(데이터화)

이해 계층(AI): 상세페이지·공고문 등 비정형 텍스트를 LLM으로 제품명·카테고리·속성·지원요건으로 구조화(정보추출·정규화)

매칭 계층: 규칙 기반 결정론 매칭(자격요건 필터) + 임베딩 시맨틱 매칭(유사 선정기업 근거 제시)으로 적합 판로 Top-N 추천

생성 계층(AI=매실스튜디오): 시장분석 리포트·다국어 상품 기술서·홍보영상·상세페이지 자동 생성

(핵심기술) LLM 정보추출, 임베딩 기반 시맨틱 검색·매칭, 생성형 멀티모달 콘텐츠, 재현성 보장 결정론 엔진

(서비스 시나리오) 기업이 사업자·업종·제품 입력 → 적합 판로 추천 + 추천 근거(유사 선정기업) 제시 → 원클릭으로 다국어 마케팅 콘텐츠 생성·다운로드

-

1-2. 개발 추진일정

※ 전체 개발 단계에서 추진하고자 하는 목표 및 전체 추진일정 기재

총 10주 PoC 추진 일정

1~2주: 데이터 수집·정제·표준화(판판대로·수출바우처)

3~4주: 비정형 텍스트 LLM 구조화·스키마 정규화

5~6주: 결정론+시맨틱 매칭 엔진 개발·재현성 검증

7~8주: 매실스튜디오 연계 다국어 콘텐츠 생성·A/B 벤치마크(LMArena형) 구축

9주: 통합 테스트·정확도/재현성/승률 측정

10주: 성능 리포트·시연 자료·최종 산출물 정리

-

| 2. 혁신성 |  |
| --- | --- |

2-1. 사용된 AI 알고리즘 및 AI 파운데이션 모델 추진체계

※ 모델 개발에 사용된 AI알고리즘의 혁신성·차별성 및 , AI 파운데이션 모델 활용방안 기재

(AI 적용 원칙) 불필요한 'AI를 위한 AI'를 배제하고, 가치를 내는 3개 지점에만 파운데이션 모델 집중

비정형→구조화: 파운데이션 LLM 기반 정보추출(NER·파싱)으로 제품·공고 비정형 텍스트를 구조화

시맨틱 매칭: 한국어 임베딩 모델로 기업·제품·지원사업을 벡터화해 의미 기반 매칭 및 '유사 선정기업' 근거 산출

생성형: 파운데이션 모델 기반 다국어 카피·상세페이지·홍보영상 스크립트 생성(매실스튜디오)

(차별성) 결정론 매칭으로 재현성 100% 확보, AI는 품질·근거·콘텐츠 차별화에만 사용 → 검증 가능·재현 가능한 신뢰 구조

(파운데이션 모델 활용) 외부 LLM API + 자체 임베딩/프롬프트 파이프라인, RAG로 공공데이터 근거 결합

-

2-2. 최종 완성될 결과물의 성능 목표

※ 완성된 AI 모델의 제공 서비스 및 목표 성능 등 정량 지표로 기재

적합 판로 추천 — 예측 정확도·재현성 (판정기준 ①)

추천 정확도: 학습/테스트 분리셋 기준 Top-3 적합도 85% 이상

재현성: 동일 입력 시 동일 결과 100%(결정론 매칭으로 구조적 보장)

정보추출 정확도: 핵심 속성 추출 정확도 90% 이상

마케팅 콘텐츠 — A/B 테스트 승률 (판정기준 ②)

LMArena형 블라인드 A/B 테스트에서 타 모델 대비 승률 60% 이상

다국어 콘텐츠 생성 처리시간: 1건 60초 이내

(실증 레퍼런스) 매실인사이트·매실스튜디오의 자가 브랜드(배마마) 적용 실측 — 쿠팡 ROAS 482%(3월), 3개월 단조 개선 광고비 -75.7%·일평균 매출 +8.8%·ROAS ×2.24

-

| 3. 가치창출 및 시장성 |  |
| --- | --- |

3-1. 현안 해결 노력

※ 과제 출제 배경을 고려하여, 제안 솔루션을 통한 구체적인 해결방법 및 기대효과를 기재

(문제) 중소기업 인력·정보 부족으로 적합 지원사업 탐색·판로개척 곤란, 온라인 브랜딩(상세페이지·홍보물) 외주에 월 200~500만원 비용·시간 소모

(해결) 자동 추천으로 적합 판로 탐색비용 제거, 매실스튜디오 생성형 콘텐츠로 마케팅 진입장벽 해소

(기대효과) 적합 판로 매칭 시간 대폭 단축, 마케팅 콘텐츠 외주비 절감, 수출바우처 활용도 제고 — 자가·외부 6개사 실사용으로 검증된 엔진 기반

-

3-2. AI 모델의 경제성 및 확장 방향

※ AI 모델 운영비용 대비 업무효율·성과창출 효과와 개발 후 서비스 확산·확장 계획을 기재

(경제성) 외부 LLM 토큰비는 생성·추출 구간에만 발생, 매칭은 결정론이라 연산비 최소화 → 운영비 대비 업무효율 높음

(사업화 모델) 검증된 SaaS 월 구독(9.9만~99만원) 모델로 즉시 수익화 가능 — 별도 신규 인프라 없이 기존 매실인사이트·매실스튜디오에 공공데이터 모듈 추가

(확장) 구독형 SaaS로 전국 중소·소상공인 확장, 수출국·언어·채널(상세페이지·영상) 확장, 타 공공 지원사업 데이터로 도메인 확대

-

| 4. 팀 구성 |  |
| --- | --- |

4. 대표자 및 팀원의 보유역량

4-1. 대표자 현황 및 역량

※ 모델 개발과 관련하여 대표자가 보유하고 있는 이력, 역량 등을 기재 ※ 공동(각자) 대표의 경우 공동(각자)대표 현황 모두 기재

대표자 김은지 — ㈜매실패밀리 단독대표(2026.04.20 설립), 사업 의사결정 및 자가 브랜드 배마마 운영 책임. 5개 SaaS 사업 총괄·고객(외부 6개사) 대응

법인 설립 1개월 만에 5개 SaaS 가동·외부 6개사 실사용·국내 특허 1건 출원 달성을 대표·CTO 2인 구조로 견인

-

4-2. 팀원 현황 및 역량  ※ 팀원이 없는 경우 ‘해당사항 없음’으로 기재

※ 팀 및 팀 구성 예정(안)에서 주요 담당업무 및 보유역량 등 * 1인 기업으로 사업을 신청하는 경우, 대표자의 역량 등을 중심으로 기재

김대희 — 사내이사·CTO, S/W 개발 총괄(5개 SaaS 단독 개발·운영·기술영업)

컴퓨터공학 학사(경주대), 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년, 국내 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2012~현재)

국내 특허 1건 출원 발명자(2026.04.08), 본 과제 AI 모델·데이터 파이프라인 개발 총괄

< 팀원현황 및 구성 예정(안) >

| 순번 | 직급 | 성명 | 주요 담당업무 | 보유역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사내이사·CTO | 김대희 | S/W 개발 총괄 · 5개 SaaS 단독 개발 | 컴퓨터공학 학사(경주대) · 日 KDDI 서버 엔지니어 5년 · 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2012~) | 완료(2026.04) |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |

| 5. 기타 |  |
| --- | --- |

5. 수상 및 유사 대회 참여 등 이력 사항

5-1. 수상이력 사항

※ 창업기업은 기업 및 대표자 수상 내역 해당 ※ 사업화지원금이 아닌 상금만 기재(예비창업패키지, 초기창업패키지 등의 수혜내역 제외)

해당없음 (2026.04 신설법인, 최근 3년 누적 수상 상금 없음)

| 수상일 | 수상자 | 대회명 | 주최기관 | 훈격 | 상금(천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ○○ |  | ○○ |  |

5-2. 유사 대회 참여 또는 개발 이력

※ 기업의 대회 참여 및 개발 이력 기재

개발 이력: 매실 허브(ERP·WMS, 3월~ 운영중), 매실 인사이트(이커머스 심층분석·실수익 역산, 4월~ 운영중), 매실 스튜디오(콘텐츠 생성), 매실 플로워(주문·물류), 매실 에이전시(AI 오케스트레이션) — 5개 SaaS 자체 개발·상용 운영

실사용 검증: 자가 브랜드 배마마 + 외부 6개사(인사이트 4사·스튜디오 2사 등) 실사용

| 대회(개발)명 | 주관 | 기간 | 입상여부 |
| --- | --- | --- | --- |