초격차 스타트업 프로젝트 『모두의 챌린지 - 플랫폼』 협업과제 수행계획서

1. 일반현황

| 과제명 |  |  | AI 매장 매니저 — 이동·매출 데이터 결합형 AI 마케팅·운영 자동화 솔루션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업명 |  |  | 주식회사 매실패밀리 |  |  |  |  |  |  | 창업일 |  | 2026년 04월 20일 |  |  |  |  |
| 대표자명 |  |  | 김은지 |  |  |  |  |  |  | 생년월일 |  | 1991년 04월 26일 |  |  |  |  |
| 사업자 형태 |  |  | □ 개인 |  |  | ■ 법인 |  |  |  | 사업장 소재지 |  | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1403번길 8-63, 2층 |  |  |  |  |
| 주요성과(’25년 기준) |  |  | 매출 |  | 해당없음 |  |  | 고용 |  | 2명 | 누적투자 |  |  |  | 0원 |  |
| 산업재산권 확보 |  |  | 구분 |  | 실용신안 |  |  |  |  | 특허 |  |  |  | 디자인 |  |  |
|  |  |  | 출원 |  | 0건 |  |  |  |  | 1건 |  |  |  | 0건 |  |  |
|  |  |  | 등록 |  | 0건 |  |  |  |  | 0건 |  |  |  | 0건 |  |  |
| 국내·외 인증 |  |  | 인증명 |  |  |  |  |  | 취득일자 |  |  |  | 취득기관 |  |  |  |
|  |  |  | 해당없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연락처 |  |  | 성명 및 직책 |  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 이메일 |  |  |  |
|  |  |  | 대표자 |  | 김은지 대표 |  |  |  | 010-5549-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
|  |  |  | 담당자 |  | 김대희 사내이사·CTO |  |  |  | 010-4049-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
| 신청기업 인력 구성 현황(신청자 본인 제외 공동·각자대표 포함) ※ 채용이 완료된 모든 임·직원 현황을 작성하고 참여율은 본 과제 투입비율 기준으로 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연번 | 성명 | 직위 |  | 담당 업무 |  |  | 보유역량(경력 및 학력 등) |  |  |  |  |  |  |  |  | 참여율 |
| 1 | 김대희 | 사내이사·CTO |  | S/W 개발 총괄 · 5 SaaS 단독 개발 · 일상 운영 · 영업 전략·포트폴리오·기술 영업·대외 기술 발표 직접 담당 |  |  | 컴퓨터공학 학사(경주대) / 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 / 국내 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2022~현재) / 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 / agency 28 SQL 마이그·45 API 라우트·회귀 186/186 PASS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 협업 과제 신청 현황

❶ 협업 과제 신청은 수요기업 관계없이 신청기업별 1개에 한하여 신청 가능하며 과제별 협업 내용을 모두 반영하여 협업 계획서 작성 및 제출 ❷ 모두의 챌린지 뷰티(중소벤처기업부 공고 제2026-336호) 모집공고와 동시 신청 불가

| ㆍ 카카오모빌리티 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 상권분석·경영진단 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | ■ 소상공인 매장 운영 자동화 및 AI 마케팅 지원 서비스 개발 |  |
| 3 | □ 실시간 상권·수요 예측 기반 운영 최적화 AI 솔루션 구축 |  |
| 4 | □ 카카오T POI 검색 연계 소상공인 맞춤형 AI 비서 구축 |  |
| 5 | □ 모빌리티 데이터 연계 소상공인 상권 활성화 및 방문 유도 서비스 개발 |  |
| 6 | □ 모빌리티 기반 도보·관광 연계 소상공인 매장 노출 및 고객 유치 서비스 |  |

| ㆍ 카카오뱅크 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | □ 소상공인 매출·고객 분석 기반 AI 광고·마케팅 통합 솔루션 |  |
| 3 | □ 농어촌 민박 소상공인 AI 여행 서비스 |  |

| ㆍ 토스 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |

3. 협업과제 개요

3-1) 협업과제 소개

※ 협업과제 제안 배경, 제품(서비스) 개요, 주요 기능 및 성능 등을 작성 ※삭제 후 제출

◦ 제안 배경 — 소상공인 마케팅은 분석·콘텐츠·광고가 분리되어 폐루프가 끊어져 있음

- 일반 셀러는 분석툴·콘텐츠 외주·광고대행사가 각자 따로 돌아 매월 200~500만원 + 사람 시간을 소모하며, 매출 분석 결과가 광고·콘텐츠 결정으로 자동 환류되지 않음. 자가 운영 매실패밀리는 매실 인사이트(분석) + 스튜디오(콘텐츠) + 에이전시(AI 오케스트레이션)를 폐루프로 묶어 광고대행사 0원으로 쿠팡 ROAS 482%→710%→1,081% (3개월 단조 개선) · 광고비 −75.7% · 일평균 매출 +8.8% 동시 달성 (maesil-insight.com/cases 원본 공개).

◦ 제품 개요 — "AI 매장 매니저"는 매장 매출/고객/상권 데이터를 분석하고 결과를 콘텐츠·광고에 자율 환류시키는 폐루프형 AI 마케팅 솔루션

- 카카오모빌리티 이동·로컬·POI 데이터와 매장 POS·정산 데이터를 결합해, ① 고객·상권 기반 마케팅 인사이트 자동 생성 ② AI 맞춤형 프로모션 전략 추천 ③ 홍보 문구·리뷰 답변·상세페이지 등 마케팅 콘텐츠 자동 생성을 한 화면에서 자동 수행. 운영자는 매실 에이전시(AI 오케스트레이션 본체) 내부 5종 부서 AI(개발·영업·파이낸스·웨어하우스·CS)의 종합 보고를 매일 받고 '승인' 한 번만 누르는 Human-in-the-loop 구조. (카카오모빌리티 ②번 협업 요구사항 ①·②·③ 모두 직접 매칭)

3-2) 협업과제 기술 경쟁력

※ 보유기술 혁신·우수성, 경쟁기술 대비 차별성, 완성 수준 등을 작성 ※삭제 후 제출

◦ 보유 기술 혁신·우수성 — 5 SaaS 폐루프 + 4 청구항 특허 + 자가 진화 회로 3종 (모두 가동중)

- 국내 특허 1건 출원(2026.04.08, 발명자 김대희, "전자상거래 플랫폼 집계 지표 변환 및 정산 차감 회계 재분류 방법과 시스템"). 4 청구항으로 「데이터 보정 → AI 의사결정 → 자동 제어 루프 환류」를 단일 폐루프로 보호. 매실 에이전시 본체는 Render Cron 3분 폴링으로 자체 가동중이며 6 AI 에이전트(오케스트레이터+5 부서) + 8 SaaS 서비스 실시간 구동. 자가 진화 회로 3종 — Circuit A(관리자 수정→L2 영구학습), Circuit B(미답변→dev 협업→Feature KB 자동 생성), Circuit C(PR 머지→Lessons Learned 적재) — 가동중. 시간이 갈수록 LLM 호출 비율이 단조 감소하여 사용자당 비용 곡선 우하향.

◦ 경쟁기술 대비 차별성 — "매출 분석 + 콘텐츠 생성 결합" 시장 거의 없는 독점 모델 + CTO 도메인-기술 통합

- 일반 AI 마케팅 SaaS(뤼튼·라이너 등) = 콘텐츠 생성만 강함, 매출·정산 분석 약함 / 일반 분석 SaaS(이셀러스·사방넷 등) = 분석은 강함, 콘텐츠·광고 자동 운영 부재. 매실패밀리는 두 영역을 매실 에이전시 AI 오케스트레이션으로 결합·폐루프 자동 환류 → 시장 직접 경쟁사 거의 없음. 김대희 CTO는 컴퓨터공학 학사(경주대) + 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 + 국내 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 경험을 모두 보유한 "사용자=개발자" 통합 풀스택 (Shopify·Stripe·Notion 글로벌 패러다임 한국 정합). 완성 수준 — 5 SaaS 중 4개(인사이트·스튜디오·허브·플로워) 상용화 또는 70% 완성, 매실 에이전시 자체 가동중(2026.08 외부 상용화 예정), 외부 6개사 무료 베타 실사용 중(인사이트 4 + 스튜디오 2 + 플로워 외주 3PL 1곳 6월 사용), 회귀 테스트 186/186 PASS.

4. 협업과제 추진 전략 및 계획

4-1) 협업 목표 및 추진전략

※ 협업과제 설정 목표와 목표 달성을 위한 추진전략 등 작성 ※삭제 후 제출

◦ 협업 목표 — 카카오모빌리티 이동·로컬 데이터와 매실패밀리 5 SaaS 폐루프 결합으로 PoC 6개월 안에 "AI 매장 매니저" 외부 셀러 200개 적용·검증

- (정량 목표) ① PoC 종료 시점(2026.12)까지 카카오T 연계 매장 100~200개 적용, AI 마케팅 콘텐츠 자동 생성 누적 1만건, 평균 ROAS 개선율 +50%p 이상 달성 ② 매실 인사이트·스튜디오·에이전시 카카오모빌리티 데이터 연동 API 완성 ③ 카카오T 플랫폼 입점 또는 카카오모빌리티 파트너 채널 연계 사업화 모델 1건 이상 공동 확보

◦ 추진 전략 — "검증된 자가 운영 폐루프 + 카카오 데이터 결합 + 단계적 외부 확장" 3축

- ① 자가 실증 기반 확장: 자가 운영 배마마 3개월 ROAS 단조 개선(482→1,081%) 실증 모델을 카카오모빌리티 이동·로컬·POI 데이터로 일반화. 이미 가동중인 매실 인사이트·스튜디오·에이전시에 카카오 데이터 어댑터만 추가 개발하므로 PoC 6개월 안에 결과 도출 확실. ② 외부 베타 활용: 현재 외부 6개사(인사이트 4·스튜디오 2) 무료 베타 + 외주 3PL 1곳 6월 사용 예정. 이들을 PoC 1차 대상으로 즉시 활용. ③ 단계적 사업화: 8월 매실 에이전시 외부 상용화·9월 매실 파트너스(인플루언서 영업 자동화 — 쿠팡 파트너스·아마존 어소시에이트 동일 모델, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중) 연계로 카카오T 플랫폼 입점 시 영업 인력 추가 없이 확장 가능.

4-2) 팀 구성 및 활용계획

※ 협업과제 수행을 위한 팀 구성 계획 및 역할, 팀원 역량 등 활용계획 등을 작성 ※삭제 후 제출

◦ 팀 구성 — 청년창업가 CEO(자금·전략) + 풀스택 CTO(개발·운영·기술영업) 2인 + AI 부서 5종 = "2명 + AI 5종" 미니멀 스타트업

- 김은지 (단독대표·CEO, 청년창업가) — 자금 조달·운영 의사결정·전략 승인. 식품기업 4년 + 자가 운영 브랜드 배마마 운영 책임. PoC 진행 중 카카오모빌리티 사업기획팀(PMO)과의 협약·정산·자금 운영 담당. (1991.04.26 만 35세, 청년창업가 가산점 정합) / 김대희 (사내이사·CTO, 풀스택 100%) — 전 제품 단독 개발(5 SaaS, 28+10 SQL 마이그·45+45 blueprint·회귀 186/186 PASS). PoC 기술 영업·포트폴리오 제작·대외 발표·카카오모빌리티 POI·미래플랫폼경제연구소와의 기술 협업 직접 담당. 컴퓨터공학 학사 + 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 + 국내 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 = "사용자=개발자" 통합 풀스택.

◦ 활용 계획 — AI 자동화로 인력 증가율 최소화 (Midjourney 11명 · Cursor 20명 · Suno 12명 패러다임)

- 매실 에이전시 내부 5종 부서 AI(개발·영업·파이낸스·웨어하우스·CS)가 PoC 기간 중 자율 운영. 매요AI = AI 운영 비서(셀러 CS 학습·시스템 상담·설치 안내·dev 협업·TTS 음성)로 PoC 적용 매장 100~200개 동시 지원 가능. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널 모객, 첫결제 20%+11개월 10% 수수료 구조) 가동중. → AI 시대 1인 풀스택 + 청년 CEO 조합으로 외부 셀러 1만+ 시점에도 인력 증가율 최소화 가능.

4-3) 협업과제 수행계획

※ 제품(서비스) 개발계획 및 해결능력, 수요기관 협업방안, PoC 수행계획 등을 작성 ※삭제 후 제출

◦ 6개월 PoC 일정 — 매월 마일스톤 명확화 (2026.07~12)

- 7월(M1) 카카오모빌리티 협약·데이터 액세스·매실 어댑터 설계 / 8월(M2) ★ 매실 에이전시 외부 상용화 + 카카오 이동·로컬·POI 데이터 연동 API 1차 완성 + 무료 베타 6개사 PoC 전환 / 9월(M3) PoC 매장 50개 1차 적용·매실 인사이트 카카오 데이터 결합 분석 출시·매실 파트너스 카카오T 채널 연계 / 10월(M4) PoC 매장 100개 확장·매실 스튜디오 카카오 데이터 기반 콘텐츠 자동 생성 정식 가동·1차 ROAS 개선율 측정 / 11월(M5) PoC 매장 150~200개 확장·매요AI 카카오T 연계 운영 비서 정식 적용·2차 효과 측정 / 12월(M6) PoC 결과 보고서·카카오T 플랫폼 입점 사업화 협약 체결 목표.

◦ 수요기관(카카오모빌리티) 협업방안 — PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소 3개 부서 단계적 협업

- (PMO 협업) 협약·진척 관리·PoC KPI 정합성 검증을 매월 정기 회의로 진행 — 매실 에이전시 자체 가동 데이터(runs·tool_calls·cost_log)를 PMO 대시보드로 자동 보고 / (POI서비스팀 협업) 카카오 POI 데이터와 매실 허브 매장 마스터·option_master(서브 특허 SSOT 매칭 알고리즘) 결합 — 카카오 장소 ID ↔ 매장 식별자 매핑 자동화 / (미래플랫폼경제연구소 협업) 자가 운영 73K rows 정산 데이터 + 카카오 이동 데이터 결합 분석으로 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 보고서 공동 발간 가능 / 보안 — Tool Contract(LLM 임의 SQL 작성 금지·화이트리스트 템플릿만 실행·query_audit 감사 로그)와 Human-in-the-loop(AI는 PR/제안만, 운영자 승인 후 반영) 구조로 카카오 데이터 안전 격리.

5. 협업과제 사업성 및 기대효과

5-1) 협업과제 사업성

※ 협업과제 수행 후 목표시장, 수요기관에 미치는 영향 등 사업성 관련 내용 작성 ※삭제 후 제출

◦ 목표 시장 — 국내 소상공인·중소사업체 232만개 (셀러 180만 + 제조·도매 40만 + 광고 운영사 12만) + 카카오 플랫폼 사용자 접점

- TAM 산식: 국내 232만 사업체 × 평균 ARPU 15만원/월 × 12개월 = 약 4.2조원 시장 (통계청 「온라인쇼핑동향조사」 2024 + 중소벤처기업부 「소상공인 실태조사」 2024 + 한국온라인광고협회 공시 기준). 매실패밀리 MRR 산식(고객수 × ARPU): 2026.06 60명·600만원 → 2026.12 600명·9,000만원 → 2027.12 1,500명·3억원 → 2028.Q3 5,000명+·연 ARR 150억. (보수 시나리오: 2026.12 250~300명·MRR 3,750~4,500만원 병기.)

◦ 수요기관(카카오모빌리티)에 미치는 영향 — 카카오T 플랫폼 가치 확장 + 소상공인 디지털 격차 해소 정책 정합

- ① 카카오T 사용자 접점 가치 상승: 매실 인사이트·스튜디오 결합 솔루션이 카카오T 사용자(이동·방문 의도 보유 사용자) ↔ 매장(매출·콘텐츠·광고 자율 운영) 매칭을 자동화하여 카카오T 플랫폼 전체 가치 상승. ② 정책 정합: 카카오모빌리티 사회적 가치 메시지(지역 상권 활성화·소상공인 디지털 격차 해소)와 매실패밀리 디지털 격차 해소 비전 일치. PoC 결과를 카카오모빌리티 미래플랫폼경제연구소와 공동 정책 보고서로 발간 가능. ③ 사업화 모델: 매실 파트너스(인플루언서·에이전시 영업 자동화, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중)에 카카오T 채널 연계 → 카카오T 입점 시점부터 영업 인력 추가 없이 신규 가입자 흡수.

5-2) 확장·지속 가능성

※ 협업과제 파급효과 및 지속 가능성 등을 작성 ※삭제 후 제출

◦ 확장성 — 5 SaaS 교차판매 + 글로벌 단계적 진출 (2027 아마존·미국 / 2028 동남아 라자다·쇼피)

- ① 5 SaaS 교차판매: 인사이트(분석) → 스튜디오(콘텐츠) → 허브(ERP/WMS) → 플로워(주문·물류 3PL) → 에이전시(AI 오케스트레이션) 5개 SaaS를 순차 가입 유도 → ARPU 단가 자연 상승. ② 글로벌 진출: 2027년 아마존(SP-API, AWS Signature v4)·미국 시장 진출 / 2028년 동남아 라자다·쇼피 OpenAPI + 다국어(zh/th/vi/id) + 환율 캐시(fx_rates) + 현지 결제 PG. 카카오T 한국 PoC 성공 → 카카오 글로벌 진출 시(일본 등) 동반 진출 가능.

◦ 지속가능성 — 자가 진화 회로 + 영업 인력 0명 + 특허 + 영업비밀 + TIPA 임치

- 자가 진화 회로 3종(Circuit A·B·C)으로 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소 → 사용자당 비용 곡선 우하향 (유니콘 SaaS 경제성 표준). 매실 파트너스 인플루언서 영업 = 영업 인력 0명 구조. 메인 특허 1건 출원 완료 + 보완 특허(SSOT 매칭, 출원 예정) + 영업비밀 원본증명서비스(한국지식재산보호원 무료 활용) + TIPA 기술자료 임치(대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2) 분기 1회 = 5계층 기술 보호. 김대희 CTO 도메인-기술 통합 풀스택 + AI 자동화 → AI 시대 미니멀 스타트업 표준 모델로 한국 첫 사례 확보.

6. 사업비 집행계획

| ※ 지원 예정인 PoC 소요비용 1억원(현금) 기준으로 작성, 협업과제 수행에 필요한 시험·인증비, SW 구입비, 기자재 구입비, 인건비 등 ※삭제 후 제출 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 항목 | 산출근거 | 사용금액(원) |
| 인건비 | 풀스택 CTO 김대희 + 김은지 대표 PoC 전담 운영비 (6개월, 100% 참여) | 30,000,000 |
| 인프라·AI API | Render 클라우드 6개월 + Supabase Pro PITR + Cloudflare CDN + Anthropic Claude API (Haiku/Sonnet) PoC 매장 200개 LLM 추론 | 24,000,000 |
| 카카오 데이터 연동 개발 | 이동·로컬·POI 데이터 어댑터 개발·POS/매장 식별자 SSOT 매칭·매실 인사이트/스튜디오/허브 API 연동 | 22,000,000 |
| PoC 매장 모집·운영비 | PoC 1차 50개·2차 100개·3차 200개 매장 온보딩·교육·후기 수집·실증 (매장당 약 8만원 × 200) | 16,000,000 |
| 지재권·임치·마케팅 | 보완 특허(SSOT 매칭) 출원 + TIPA 기술자료 임치 + 영업비밀 원본증명 등록 + 매실 스튜디오 PoC 사례 영상·매실 파트너스 모집 캠페인 | 8,000,000 |
|  |  | 100,000,000 |