초격차 스타트업 프로젝트 『모두의 챌린지 - 플랫폼』 협업과제 수행계획서

1. 일반현황

| 과제명 |  |  | AI 매장 매니저 — 이동·매출 데이터 결합형 AI 마케팅·운영 자동화 솔루션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업명 |  |  | 주식회사 매실패밀리 |  |  |  |  |  |  | 창업일 |  | 2026년 04월 20일 |  |  |  |  |
| 대표자명 |  |  | 김은지 |  |  |  |  |  |  | 생년월일 |  | 1991년 04월 26일 |  |  |  |  |
| 사업자 형태 |  |  | □ 개인 |  |  | ■ 법인 |  |  |  | 사업장 소재지 |  | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1403번길 8-63, 2층 |  |  |  |  |
| 주요성과(’25년 기준) |  |  | 매출 |  | 해당없음 |  |  | 고용 |  | 2명 | 누적투자 |  |  |  | 0원 |  |
| 산업재산권 확보 |  |  | 구분 |  | 실용신안 |  |  |  |  | 특허 |  |  |  | 디자인 |  |  |
|  |  |  | 출원 |  | 0건 |  |  |  |  | 1건 |  |  |  | 0건 |  |  |
|  |  |  | 등록 |  | 0건 |  |  |  |  | 0건 |  |  |  | 0건 |  |  |
| 국내·외 인증 |  |  | 인증명 |  |  |  |  |  | 취득일자 |  |  |  | 취득기관 |  |  |  |
|  |  |  | 해당없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연락처 |  |  | 성명 및 직책 |  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 이메일 |  |  |  |
|  |  |  | 대표자 |  | 김은지 대표 |  |  |  | 010-5549-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
|  |  |  | 담당자 |  | 김대희 사내이사·CTO |  |  |  | 010-4049-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
| 신청기업 인력 구성 현황(신청자 본인 제외 공동·각자대표 포함) ※ 채용이 완료된 모든 임·직원 현황을 작성하고 참여율은 본 과제 투입비율 기준으로 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연번 | 성명 | 직위 |  | 담당 업무 |  |  | 보유역량(경력 및 학력 등) |  |  |  |  |  |  |  |  | 참여율 |
| 1 | 김대희 | 사내이사·CTO |  | S/W 개발 총괄 · 5 SaaS 단독 개발 · 일상 운영 · 영업 전략·포트폴리오·기술 영업·대외 기술 발표 직접 담당 |  |  | 컴퓨터공학 학사(경주대) / 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 / 국내 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2022~현재) / 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 / agency 28 SQL 마이그·45 API 라우트·회귀 186/186 PASS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 협업 과제 신청 현황

❶ 협업 과제 신청은 수요기업 관계없이 신청기업별 1개에 한하여 신청 가능하며 과제별 협업 내용을 모두 반영하여 협업 계획서 작성 및 제출 ❷ 모두의 챌린지 뷰티(중소벤처기업부 공고 제2026-336호) 모집공고와 동시 신청 불가

| ㆍ 카카오모빌리티 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 상권분석·경영진단 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | ■ 소상공인 매장 운영 자동화 및 AI 마케팅 지원 서비스 개발 |  |
| 3 | □ 실시간 상권·수요 예측 기반 운영 최적화 AI 솔루션 구축 |  |
| 4 | □ 카카오T POI 검색 연계 소상공인 맞춤형 AI 비서 구축 |  |
| 5 | □ 모빌리티 데이터 연계 소상공인 상권 활성화 및 방문 유도 서비스 개발 |  |
| 6 | □ 모빌리티 기반 도보·관광 연계 소상공인 매장 노출 및 고객 유치 서비스 |  |

| ㆍ 카카오뱅크 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | □ 소상공인 매출·고객 분석 기반 AI 광고·마케팅 통합 솔루션 |  |
| 3 | □ 농어촌 민박 소상공인 AI 여행 서비스 |  |

| ㆍ 토스 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |

3. 협업과제 개요

3-1) 협업과제 소개

◦ 제안 배경 — 소상공인 매장 사장님이 카카오 비즈니스 도구 8개를 직접 활용하기 어려워 마케팅·매출 성장 기회를 놓치고 있음

- 매장 사장님은 카카오톡 채널 친구톡 발송·카카오 맵 매장 정보 업데이트·카카오모먼트 광고 운영·카카오톡 예약 응대·카카오 영상보기 콘텐츠 제작·카카오 맵 리뷰 답변을 모두 수작업으로 처리해야 하며, 외주 광고대행사·콘텐츠 제작자에게 매월 200~500만원과 시간을 소모. 디지털 도구 진입 장벽이 높아 매장 사장님은 매출 성장 기회를 놓치고, 외주 의존도가 높아져 운영 비용 부담이 가중되는 구조. 매장 사장님이 카카오 도구를 쉽게 활용할 수 있다면 매출 성장·시간 절감·외주비 절감 효과 동시 달성 가능.

◦ 제품 개요 — "AI 매장 매니저"는 카카오모빌리티 공고문 요구 3대 핵심 기능을 매실패밀리 5 SaaS·6 AI 에이전트로 통합 구현하여 소상공인 매장 사장님의 매출 및 고객 접점 확대를 지원하는 실행형 AI 마케팅·운영 자동화 솔루션

- 【카카오모빌리티 요구 3대 핵심 기능 1:1 매핑】 ❶ 고객·상권 기반 마케팅 인사이트 제공 — 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘이 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 기반 데이터 + 상권분석 환경」과 결합해 매장별 매출·고객·상권 인사이트 자동 추출 (매실 에이전시 5종 부서 AI 중 세일즈·파이낸스 AI 가동). ❷ AI 기반 맞춤형 프로모션 전략 추천 — 「고객 유형·방문 패턴 데이터」를 매실 인사이트 ROI 알고리즘이 분석하여 카카오모먼트 광고·카카오톡 채널 친구톡·쿠폰 등 매장별 최적 프로모션 전략 자동 추천(매실 에이전시 파이낸스·세일즈 AI 협업, 카카오페이 정산·카카오모먼트 광고비 통합 ROI 적용). ❸ 홍보 문구·리뷰 답변·콘텐츠 자동 생성 — 매실 스튜디오 한국 커머스 특화 AI가 카카오톡 채널 소식·친구톡 메시지·쿠폰·카카오 영상보기 쇼츠·카카오 맵 매장 사진 자동 생성 + 매요AI(AI 운영 비서)가 카카오 맵 리뷰 답변·카카오톡 채널 채팅 1차 응대 자동 처리 (복잡 케이스는 운영자 에스컬레이션). 【매장 사장님 사용 흐름】 매장 사장님이 카카오모빌리티 제공 데이터·매실 분석 결과를 매일 매실 에이전시 종합 보고로 받고 '승인' 한 번으로 카카오 비즈니스 8개 도구(맵·톡채널·페이·모먼트·예약·영상보기·우리매장알리기·톡스토어)에 자동 실행(Human-in-the-loop). → 매장 사장님은 매출 성장·시간 절감·외주비 절감 효과를 직접 받고, 매장 사장님의 카카오 도구 활용도가 자연 증가하는 결과로서 카카오 비즈니스 생태계도 동반 성장.

3-2) 협업과제 기술 경쟁력

◦ 보유 기술 — 정산 변환 특허 알고리즘(카카오 시스템에 즉시 확장 적용) + 5 SaaS 폐루프 + 자가 진화 회로 3종 (관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류)

- 국내 특허 1건 출원(2026.04.08, 발명자 김대희, "전자상거래 플랫폼 집계 지표 변환 및 정산 차감 회계 재분류 방법과 시스템"). 4 청구항이 「데이터 보정 → AI 의사결정 → 자동 제어 루프 환류」를 단일 폐루프로 보호. 본 특허는 플랫폼 정산 구조(플랫폼 표기 매출 ≠ 판매자 실수익)에서 검증됐으며, 카카오페이 정산(수수료·환불·취소)과 카카오모먼트 광고비(예산·소진·전환)에 동일 알고리즘으로 즉시 확장 가능. 매실 에이전시 본체 Cron 3분 폴링 자체 가동중(6 AI 에이전트 + 8 SaaS 서비스 실시간 구동, 자체 자금 운영 단계 → PoC 협약 체결 시 카카오 i 클라우드 국내 리전으로 마이그레이션 예정). 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 가동중 — 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소 → 사용자당 비용 곡선 우하향(SaaS 경제성 모델 정합).

◦ 차별성 — "3대 기능을 단일 폐루프로 통합 + 카카오모빌리티 제공 데이터 환경 직접 활용 + 매장 사장님 한 화면 운영"

- 【공고문 3대 기능 통합 vs 시장 기존 솔루션 분리 한계】 일반 카카오 광고대행사 = 프로모션 광고 운영만 수행(고객·상권 인사이트·콘텐츠 생성·리뷰 답변 부재). 일반 콘텐츠 AI = 콘텐츠 생성만 수행(고객 인사이트·프로모션 전략·운영 자동화 부재). 일반 POS·ERP SaaS = 매장 운영만(카카오 광고·상권 인사이트·콘텐츠 생성 부재). 매실패밀리는 ❶고객·상권 인사이트 + ❷프로모션 전략 추천 + ❸콘텐츠 자동 생성을 단일 솔루션 단일 폐루프로 통합 + 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 데이터 + 고객 유형·방문 패턴 + PoC 환경」을 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘으로 직접 활용 + 카카오 비즈니스 8개 시스템(톡채널·맵·페이·모먼트·예약·영상보기·우리매장알리기·톡스토어) 전체를 매실 에이전시 AI 오케스트레이션으로 통합 운영 + ★ 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성으로 카카오 신규 콘텐츠 생태계 직접 활성화. 김대희 CTO 도메인-기술 통합 풀스택(컴공 학사 + KDDI 5년 + 식품기업 IT 총괄 2022~ + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러 직접 운영) = "사용자=개발자" 통합 (Shopify·Stripe·Notion 글로벌 패러다임). 5 SaaS 중 4개 상용화·외부 6개사 무료 베타 실사용·자가 운영 3개월 단조 개선 실증·회귀 186/186 PASS. 카카오 비즈니스 API 어댑터만 6개월 안에 추가 개발하면 PoC 결과 즉시 도출 가능 — 카카오 자체 개발 부담 절감.

4. 협업과제 추진 전략 및 계획

4-1) 협업 목표 및 추진전략

◦ 협업 목표 — PoC 6개월 안에 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠)을 매장 사장님 200개에 적용하여 매출 성장·시간 절감·외주비 절감 달성 (소상공인 매장 사장님이 1차 타겟·1차 목표, 카카오 비즈니스 생태계 동반 성장은 그 결과. 온라인 셀러·이커머스 사업자는 본 PoC 외 매실 타 SaaS 라인으로 분리 대응)

- 【1차 KPI — 매장 사장님 효익 (공고문 3대 기능별)】 ❶ 고객·상권 인사이트 도출률 100% (PoC 매장 200개 전수 매월 매출·고객·상권 자동 진단) ❷ AI 맞춤형 프로모션 전략 매장당 월 5건 이상 자동 추천·실행 (카카오모먼트 광고·친구톡·쿠폰) ❸ 콘텐츠 자동 생성 매장당 월 30건 이상(홍보 문구·소식·리뷰 답변·영상 쇼츠·사진) + 매장 매출 평균 +10~30% 증대 추정(업종·시즌·매장 운영 상황에 따라 변동, 매실패밀리 자가 운영 브랜드 배마마 누적 3개월 매출 단조 개선 실측 기반) + 매장 사장님 마케팅 수작업 시간 80% 절감(월 30~50시간 → 6~10시간) + 외주 광고대행사·콘텐츠 제작 비용 95% 이상 절감(월 200~500만원 → 솔루션 구독료 월 9.9만원 이하·소상공인 진입 부담 최소화 가격 정책) + 매장 사장님 디지털 도구 진입장벽 해소 — 카카오 비즈니스 8개 도구를 한 화면에서 자동 운영. 【2차 KPI — 카카오모빌리티 부서별 동반 효익】 ⑤ PMO 효익: 카카오모먼트 광고 매출 동반 성장 추정 — 〔보수 시나리오〕 PoC 매장 200개 × 월 30만원 자동 운영 시 누적 약 3.6억 / 〔적극 시나리오〕 월 60만원 정착 시 누적 약 7.2억 (PoC 결과에 따라 변동) ⑥ POI서비스팀 효익: 카카오 맵 POI 매장 정보 풍부도·정확도 자동 향상 — 보완 특허 SSOT 매칭 알고리즘(n-gram 유사도 + 정규화 키) 적용·매장 사진·메뉴·영업시간 자동 업데이트로 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 증대 ⑦ 미래플랫폼경제연구소 효익: 카카오T 이동 데이터 + 카카오페이 결제 + 매장 운영 데이터 결합 분석으로 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 공동 보고서 발간(카카오 ESG·중기부 정책 정합) + 카카오 영상보기에 매장 신규 콘텐츠 약 5,000~10,000편 공급(매장당 월 4~8편·변동) + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 1건 이상 체결 의향. 【범위 우선순위】 1단계 핵심 통합 4종(카카오 맵·톡채널·페이·모먼트) → 2단계 확장 4종(예약·영상보기·우리매장알리기·톡스토어).

◦ 추진 전략 — "카카오 비즈니스 생태계 통합 자동화 + 카카오 매출 직접 기여 + 카카오 자체 개발 부담 절감 (PoC 검증 단계)" 3축

- ① 카카오 비즈니스 생태계 통합 자동화(본 PoC 범위 집중): 매실 스튜디오 콘텐츠 8종·매요AI 소통 4종·카카오 광고 상품 3종을 모두 카카오 비즈니스 도구 중심으로 생성·운영·소통. 본 PoC는 카카오 비즈니스 도구 8종 통합 자동화에 우선 집중 — 매장 사장님이 외주 의존 없이 직접 카카오 도구를 활용 가능. 외부 채널은 매장 사장님 자율 요청 시 후속 확장 가능(매실 인사이트 다채널 분석 인프라 기반, PoC 외 범위). ② 카카오 매출 동반 성장: 매장 매출 증대분의 일부가 카카오모먼트 광고에 자동 재투자되도록 ROI 알고리즘 설계 — 광고비를 줄이는 게 아니라 광고 ROI 높여 매장이 더 자주·더 많이 광고 집행하도록 유도. ★ 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성으로 카카오 신규 콘텐츠 생태계 동반 활성화. ③ 카카오 자체 개발 부담 절감(PoC 검증 단계): 매실패밀리가 5 SaaS와 6 AI 에이전트를 이미 가동중이므로, 카카오는 자체 AI 팀 투입 최소·인프라 변경 최소. 매실패밀리가 카카오 비즈니스 API 어댑터 8종을 6개월 안에 추가 개발 → 카카오는 데이터 액세스만 제공. PoC 후 카카오 비즈니스 파트너센터 정식 입점 시 카카오는 운영·수익 분배만 받는 win-win 구조.

4-2) 팀 구성 및 활용계획

◦ 팀 구성 — 청년창업가 CEO + 풀스택 CTO 2인 + AI 부서 5종 (Midjourney 11명·Cursor 20명 글로벌 패러다임 국내 적용 사례, 카카오 8개 시스템 통합 풀스택 구현)

- 김은지 (단독대표·CEO, 청년창업가, 1991.04.26 만 35세) — 자금 조달·운영 의사결정·전략 승인 + 자가 운영 브랜드 배마마 책임. PoC 중 카카오모빌리티 사업기획팀(PMO)과 협약·자금 운영 담당. / 김대희 (사내이사·CTO, 풀스택 100%) — 전 제품 단독 개발(5 SaaS, 28+10 SQL 마이그·45+45 blueprint·회귀 186/186 PASS). PoC 카카오 비즈니스 API 8개 어댑터 개발·매실 스튜디오 카카오 콘텐츠 자동 생성기·매요AI 카카오톡 채팅 자동 응답·기술 발표 직접 담당. 컴퓨터공학 학사(경주대) + 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 + 국내 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 = 매장 사장님 페인포인트 직접 체험한 "사용자=개발자" 통합 풀스택. 매장 사장님이 카카오 도구를 진짜 어떻게 쓰는지 아는 도메인 통합 풀스택 팀.

◦ 활용 계획 — 매실 에이전시 5종 부서 AI를 카카오 시스템에 직접 매핑

- 세일즈 AI ↔ 카카오T 이동 데이터 + 카카오페이 매출 분석 / 파이낸스 AI ↔ 카카오페이 정산·카카오모먼트 광고비 통합 ROI 분석(특허 알고리즘 적용) / 웨어하우스 AI ↔ 카카오톡 예약·재고·인력 운영 / CS AI(매요AI) ↔ 카카오톡 채널 채팅·카카오 맵 리뷰 자동 답변·매장 사장님 시스템 상담(TTS 음성) / 개발 AI ↔ 카카오 비즈니스 API 8개 연동 안정성 자동 점검·dev 협업으로 시스템 해결 방향 답변. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널, 첫결제 20% + 11개월 10% 수수료, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중) 가동중 → PoC 종료 후 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 시 영업 인력 추가 비례 증가 없이 카카오 비즈니스 가입 매장 자동 확장. 본 과제는 단순 수작업 인력 중심의 에이전시 구조가 아님 — 이미 자체 구현 완료된 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 기반의 개발 감시 자동화 시스템과 매요AI(AI 운영 비서)가 추가 인력 채용 없이 시스템 버그 자동 추적·CS 1차 응대 자동 처리(복잡 케이스는 운영자 에스컬레이션). 결과적으로 외주용역 없이 매실 에이전시 내부 5종 부서 AI가 'AI 가상 부서'를 대체 — 2인 핵심 인력으로 1억 PoC 수행 가능 구조 (Midjourney 11명·Cursor 20명·Notion 초기 4명 글로벌 미니멀 스타트업 패러다임 정합).

4-3) 협업과제 수행계획

◦ 6개월 PoC 일정 — 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠) 단계별 구축 + 카카오모빌리티 제공 데이터·환경 단계별 연동(2026.07~12)

- 7월(M1) 카카오모빌리티 협약·PoC 환경 준비 단계 / 카카오 비즈니스 API 8개 액세스(맵·톡채널·페이·모먼트·예약·영상보기·우리매장알리기·톡스토어) + 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 기반 데이터·상권분석 환경」 + 「고객 유형·방문 패턴 데이터」 + 「PoC 테스트 환경」 액세스 및 매실 어댑터 설계 + 카카오 i 클라우드 국내 리전 마이그레이션 / 8월(M2) ❶고객·상권 인사이트 기능 구축 시작 + 카카오 맵 매장 정보·요리 사진 자동 업로드·우리매장 알리기 자동 운영 + PoC 매장 30개 / 9월(M3) ❸콘텐츠 자동 생성 1차 — 카카오톡 채널 친구톡·소식 카드·쿠폰 자동 생성·발송 + 채널추가 팝업 쿠폰 자동 + PoC 매장 80개 / 10월(M4) ❷프로모션 전략 자동 추천 기능 본격 가동 + ★ 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성·업로드 + 카카오모먼트 비즈보드·디스플레이·동영상 광고 자동 운영(특허 ROI 알고리즘) + 1차 카카오 광고 매출 기여 측정 + PoC 매장 130개 / 11월(M5) ❸콘텐츠 자동 생성 확장 — 카카오 맵 리뷰 자동 답변·카카오톡 예약 자동 응대·노쇼 관리·매요AI 매장 사장님 상담 정식 적용 + 카카오톡 스토어 동기화 옵션 매장 50개 + PoC 매장 200개 + 2차 효과 측정 / 12월(M6) PoC 결과 보고서(공고문 3대 기능 달성률·카카오모먼트 광고 매출 누적 3.6억~7.2억 동반 기여 추정·도구 사용량 5~10배 증대·영상보기 5,000~10,000편 신규 공급) + 카카오 비즈니스 파트너센터 정식 입점 사업화 협약 체결 목표(향후 플랫폼 서비스 연계 진행).

◦ 수요기관(카카오모빌리티) 협업방안 — 담당부서 3개(사업기획팀PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소)별 KPI 분리 만족 + 제공 데이터 환경 3종(❶방문·매장 데이터·상권분석 환경 ❷고객 유형·방문 패턴 분석 ❸PoC 실무·테스트 환경) 직접 활용

- 【① 사업기획팀(PMO) 협업 — 매월 정기 회의】 PoC 정량 KPI 매월 대시보드 자동 보고: 공고문 3대 기능 달성률(매장당 인사이트 도출률·프로모션 추천·콘텐츠 생성 수)·카카오모먼트 광고 매출 누적 기여액·카카오 비즈니스 도구 사용량 8종 증대율·카카오 영상보기 신규 콘텐츠 공급량·카카오 비즈니스 가입자 증대수·매장 만족도. 매실 에이전시 자체 가동 데이터(runs·tool_calls·cost_log)를 PMO 실시간 대시보드로 자동 전송. 【② POI서비스팀 협업】 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 기반 데이터 + 상권분석 환경」을 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘에 결합 — 카카오 장소 ID ↔ 매장 식별자 자동 매핑(매실 보완 특허 SSOT 매칭, n-gram 유사도 + 정규화 키), 매실 스튜디오 한국 커머스 특화 AI 콘텐츠(요리 사진·메뉴 설명·영업시간·이벤트)를 카카오 맵 POI에 운영자 승인 후 자동 업로드 → 카카오 맵 매장 페이지 품질 직접 상승 → 카카오T 사용자의 매장 발견·방문 전환율 증가 → POI서비스팀 KPI 정량 향상. 【③ 미래플랫폼경제연구소 협업】 카카오모빌리티 제공 「고객 유형·방문 패턴 분석을 위한 데이터 연계 환경」 + 카카오페이 결제 데이터 + 매장 운영 데이터 결합 분석으로 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 공동 보고서 발간(카카오 ESG·중기부 정책 정합)·매장별 마케팅 인사이트 정책 활용 사례 도출. 【공통 PoC 환경】 카카오모빌리티 제공 「서비스 기획·검증을 위한 실무 및 테스트·PoC 환경」을 매실 에이전시 자체 가동중 시스템(6 AI 에이전트 + 8 SaaS 서비스)에 연동, 카카오 i 클라우드 국내 리전 마이그레이션 후 200개 매장 단계별 적용·검증. 【API·정책 안전 장치】 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리·매장별 데이터 분리(테넌트 격리)·LLM 호출 시 개인정보 비식별화 마스킹·query_audit 감사 로그 전 호출 기록.

5. 협업과제 사업성 및 기대효과

5-1) 협업과제 사업성

◦ 목표 시장 — 국내 소상공인 약 700만 + 카카오톡 채널 운영 매장 200만개 (소상공인 매장 사장님 1차 타겟, 소상공인 디지털 격차 해소 정부 정책과 정합)

- TAM 추정: 국내 소상공인 약 700만 사업체 × AI 매장 매니저 평균 ARPU 9만원/월 × 12개월 = 약 7.56조원 시장 (소상공인 진입 부담 최소화 9.9만원 이하 정책 반영) (통계청 「소상공인 실태조사」 2024 + 카카오 비즈니스 임팩트 리포트 2025 기준). 매실패밀리 MRR 산식(고객수 × ARPU): 2026.06 60명·약 540만원 → 2026.12 600명·5,400만원 (보수 시나리오 250~300명·2,250~2,700만원 병기) → 2027.12 1,500명·1.35억원/월 (연 ARR 약 16억) → 2028.Q3 5,000명+·연 ARR 약 54억 (월 ARPU 9만원 기준 보수 추정). 매장 사장님 입장에서 솔루션 구독료(월 9.9만원 이하)는 기존 외주 광고대행사 비용(200~500만원) 대비 95% 이상 절감 + 매출 성장 효과 동반 발생 — 영세 자영업자의 디지털 전환 진입 장벽을 실질적으로 해소.

◦ 사회적 가치 + 수요기관(카카오모빌리티) 효익 — 정부 정책 정합 1차, 카카오 효익은 결과적 동반 성장

- 【1차 사회적 가치】 매장 사장님 디지털 격차 해소: 외주 광고대행사·콘텐츠 제작자에게 의존하던 매장 사장님이 AI 매장 매니저로 직접 카카오 도구를 쉽게 활용 가능 — 자영업자 운영 비용 부담 경감 + 매출 성장 기회 확보 + 매장 사장님 가족·여가 시간 회복(주당 마케팅 수작업 8~12시간 절감). 매실패밀리·미래플랫폼경제연구소·카카오 공동 분석 보고서로 소상공인 디지털 전환 정책 사례 발간 가능(중기부 정책 정합). 【2차 카카오모빌리티 부서별 동반 효익】 ① PMO 효익: PoC 정량 성과(❶❷❸ 3대 기능 달성·매장 매출 성장·카카오모먼트 광고 매출 동반 성장) 매월 보고로 사업화 추진 근거 확보. ② POI서비스팀 효익: 카카오 맵 매장 페이지 품질 자연 향상 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 증대(POI KPI 정합). ③ 미래플랫폼경제연구소 효익: 카카오T 이동 + 카카오페이 결제 + 매장 운영 결합 데이터 기반 소상공인 디지털 격차 해소 정책 보고서 공동 발간. 【향후 플랫폼 서비스 연계 사업화 (공고문 명시 목표)】 PoC 6개월 종료 시점 카카오 비즈니스 파트너센터 정식 입점 협약 체결 → AI 매장 매니저가 카카오 공식 마케팅 SaaS로 카카오 비즈니스 매장 사장님 200만+에게 정식 서비스 → 카카오모빌리티 자체 플랫폼(카카오T·카카오 맵)과의 매장 사장님 마케팅 연계 사업화 모델 공동 확보.

5-2) 확장·지속 가능성

◦ 확장성 — 소상공인 매장 사장님 1차 타겟 정착 + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달 + 매장 사장님 자생력 강화 동력 (PoC 6개월은 국내 매장 정착에 집중, 온라인 셀러·기업 타겟은 매실패밀리 타 SaaS로 분리 대응)

- ① 소상공인 매장 사장님 1차 타겟 정착: AI 매장 매니저 월 9.9만원 이하 진입 가격으로 영세 자영업자·1인 매장·소규모 외식·미용·서비스업종 사장님 부담 없이 가입 가능. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널) 가동중 → 동네 매장 단위 추천 확산으로 신규 매장 자연 모집. 카카오톡 채널 운영 매장 200만개·카카오 맵 등록 매장 수백만개 풀에서 매장 사장님 1만+ 도달 목표. ② 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달: PoC 검증 시 매실패밀리 = 카카오 공식 마케팅 SaaS 입점 후보 + 카카오 광고대행 도구 + 매장 콘텐츠 자동 생성 도구 역할로 카카오톡 채널 운영 매장 사장님에게 직접 접근 가능 → 매장 사장님 자연 확장 + 카카오 비즈니스 가입자 동반 성장. ③ 매장 사장님 성장 후 단계별 서비스 옵션 제공: 매장 매출 성장 후 매장 사장님이 본인 의향에 따라 매실 인사이트 정산·세금계산서 분석 기능(매장 회계 자동화) 추가 사용 가능. 본 PoC 6개월은 「AI 매장 매니저」 단일 솔루션 매장 사장님 1차 정착에 집중 — 온라인 셀러·이커머스 사업자 대상 매실 허브(ERP·WMS)·매실 플로워(주문·물류 3PL)·매실 에이전시(AI 오케스트레이션)는 본 PoC 외 별도 사업 라인으로 분리 대응. ④ 글로벌 진출은 후순위 부수효과: PoC 6개월 종료 후 카카오T 글로벌 진출(일본 등) 시점에 매장 사장님 다국어 어댑터 동반 — 본 사업 1차 목표는 국내 소상공인 매장 사장님 정착이며, 글로벌은 부수적 확장 옵션.

◦ 지속가능성 — 매장 사장님 자생력 강화 + 매실 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) + 5계층 기술 보호

- (매장 사장님 자생력) 매장 사장님이 외주 의존 없이 직접 마케팅·운영을 자율 수행 가능 — 자영업자 폐업률 감소·매출 안정화 기여. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널, 첫결제 20% + 11개월 10% 수수료, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중)로 카카오T·카카오 비즈니스 매장 추가 가입 동력 확보. (매실 자체 지속가능성) 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류)으로 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소·사용자당 비용 곡선 우하향 (SaaS 경제성 모델 정합). 메인 특허 1건 출원 완료 + 보완 특허(SSOT 매칭, 출원 예정) + 영업비밀 원본증명서비스(한국지식재산보호원 무료) + TIPA 기술자료 임치(대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2) 분기 1회 + 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리 = 5계층 기술 보호. 김대희 CTO 도메인-기술 통합 풀스택 + AI 자동화 → AI 시대 미니멀 스타트업 모델의 국내 도전 사례. 매장 사장님 1만+ 시점에도 인력 증가율 최소화 + 카카오 비즈니스 생태계 동반 성장 가능.

6. 사업비 집행계획

| 항목 | 산출근거 | 사용금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 연구인력 인건비 | 참여연구원 사내이사·CTO 김대희 (6개월 × 참여율 100% × 월 400만원). 증빙: 근로계약서·급여명세서·4대 보험 신고 내역·원천세 납부 영수증·통장이체 내역. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비에서 제외 — 자체 자금 충당. | 24,000,000 |
| 연구재료비 (국산 클라우드·국산 LLM) | 【국산 CSAP 인증 IaaS 우선 사용】 카카오 i 클라우드 IaaS·DB·CDN·DDoS 방어(월 300만원 × 6개월 = 1,800만, 매월 사업비 전용 카드 자동결제) + NHN Cloud / Naver Cloud Platform 백업·재해복구(월 80만원 × 6개월 = 480만, 매월 자동결제) + 【국산 LLM 우선】 HyperCLOVA X·KoGPT 한국어 추론 바우처(월 100만원 × 6개월 = 600만, 매월 자동결제) + Anthropic Claude API 선결제 크레딧(개인정보 비식별화 마스킹 후 영문 콘텐츠·코드 생성 등 보조 한정 용도, 월 150만원 × 6개월 = 900만, 분기별 prepaid 충전) + 도메인·SSL 인증서·서드파티 SaaS(월 35만원 × 6개월 = 210만). 【보안 정합】 매장 매출·고객·개인정보는 모두 국내 리전 저장(개인정보보호법·정보통신망법 정합), 외부 LLM 호출 시 자동 마스킹. 증빙: 카카오 i 클라우드/NHN Cloud/HyperCLOVA X 월별 인보이스·세금계산서·사업비 전용 카드 매출전표·통장이체 내역. | 35,000,000 |
| 외주용역비 (디자인·법무·검증) | UI/UX 디자인 외주(매장 사장님 대시보드 디자인, 5,000,000) + 카카오 영상보기 쇼츠 BGM·자막·인트로 템플릿 외주(5,000,000) + 특허·영업비밀 변리사 자문 및 법무 외주(3,000,000) + 외부 회계 정합성 검증·정산 변환 알고리즘 제3자 검토(2,000,000). 증빙: 외주 계약서·외주업체 세금계산서·산출물 명세·통장이체 내역. | 15,000,000 |
| 지급지재권비·지급수수료 | 보완 특허(다채널 SSOT 매칭 알고리즘) 출원 변리사 수수료 + 특허청 출원·심사 수수료 + 대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2에 따른 TIPA 기술자료 임치 수수료(분기 1회) + 한국지식재산보호원 영업비밀 원본증명 등록비. 증빙: 특허청 영수증·변리사 세금계산서·TIPA 임치 영수증·한국지식재산보호원 결제 내역. | 6,000,000 |
| 연구활동비 (모집·운영·검증·출장) | PoC 매장 200개 모집 캠페인 광고비(카카오모먼트·매실 파트너스 모집 광고) + 매장 사장님 단계별 온라인 교육 인프라 사용료(LMS·웨비나 플랫폼) + 매장 사장님 인터뷰·피드백 수집 비용(설문 플랫폼·인센티브 기프티콘) + 카카오모빌리티 PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소 정기 회의 출장비·회의비. 증빙: 광고 플랫폼 인보이스·교육 플랫폼 인보이스·기프티콘 결제 영수증·교통비 영수증. | 20,000,000 |
| ※ 정부 R&D 표준 5종 비목(연구인력 인건비·연구재료비·외주용역비·지급지재권비·연구활동비) 기준 편성. 【사업비 집행 방식】 협약 체결 후 정부 사업비 전용 통장 개설 + 사업비 전용 카드(지정 카드사) 발급 → 매월 사용분 카드 자동결제(클라우드·LLM·도메인) + 분기별 정산 보고. 인건비는 매월 25일 정기 이체, 외주용역비는 산출물 검수 후 분할 이체, 지재권비는 출원·등록 시점별 이체. 【인프라 정합】 정부 R&D 권장 사항에 따라 CSAP(클라우드 보안 인증) 국내 IaaS 우선 사용 — 카카오 i 클라우드를 메인 인프라로 채택하여 카카오 비즈니스 협업과제 정합성 및 매장 사장님 데이터 국내 보관 보장. LLM은 국산(HyperCLOVA X·KoGPT) 우선, 영문 콘텐츠·코드 생성 등 일부 한정 용도에 한해 Claude API 보조 사용(개인정보 비식별화 후). 【본 SaaS 특성】 시제품제작비(HW) 미편성·클라우드/LLM 인프라 중심 재료비 확대·매실패밀리 풀스택 자가 개발 가능 영역은 인건비·외부 전문성만 외주용역비 편성 — 전 비목 인보이스·세금계산서·통장이체 증빙 가능 구조. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비 외 자체 자금 충당. |  | 100,000,000 |