초격차 스타트업 프로젝트 『모두의 챌린지 - 플랫폼』 협업과제 수행계획서

1. 일반현황

| 과제명 |  |  | AI 매장 매니저 — 이동·매출 데이터 결합형 AI 마케팅·운영 자동화 솔루션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업명 |  |  | 주식회사 매실패밀리 |  |  |  |  |  |  | 창업일 |  | 2026년 04월 20일 |  |  |  |  |
| 대표자명 |  |  | 김은지 |  |  |  |  |  |  | 생년월일 |  | 1991년 04월 26일 |  |  |  |  |
| 사업자 형태 |  |  | □ 개인 |  |  | ■ 법인 |  |  |  | 사업장 소재지 |  | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1403번길 8-63, 2층 |  |  |  |  |
| 주요성과(’25년 기준) |  |  | 매출 |  | 해당없음 |  |  | 고용 |  | 2명 | 누적투자 |  |  |  | 0원 |  |
| 산업재산권 확보 |  |  | 구분 |  | 실용신안 |  |  |  |  | 특허 |  |  |  | 디자인 |  |  |
|  |  |  | 출원 |  | 0건 |  |  |  |  | 1건 |  |  |  | 0건 |  |  |
|  |  |  | 등록 |  | 0건 |  |  |  |  | 0건 |  |  |  | 0건 |  |  |
| 국내·외 인증 |  |  | 인증명 |  |  |  |  |  | 취득일자 |  |  |  | 취득기관 |  |  |  |
|  |  |  | 해당없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연락처 |  |  | 성명 및 직책 |  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 이메일 |  |  |  |
|  |  |  | 대표자 |  | 김은지 대표 |  |  |  | 010-5549-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
|  |  |  | 담당자 |  | 김대희 사내이사·CTO |  |  |  | 010-4049-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
| 신청기업 인력 구성 현황(신청자 본인 제외 공동·각자대표 포함) ※ 채용이 완료된 모든 임·직원 현황을 작성하고 참여율은 본 과제 투입비율 기준으로 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연번 | 성명 | 직위 |  | 담당 업무 |  |  | 보유역량(경력 및 학력 등) |  |  |  |  |  |  |  |  | 참여율 |
| 1 | 김대희 | 사내이사·CTO |  | S/W 개발 총괄 · 5 SaaS 단독 개발 · 일상 운영 · 영업 전략·포트폴리오·기술 영업·대외 기술 발표 직접 담당 |  |  | 컴퓨터공학 학사(경주대) / 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 / 국내 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2022~현재) / 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 / agency 28 SQL 마이그·45 API 라우트·회귀 186/186 PASS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 협업 과제 신청 현황

❶ 협업 과제 신청은 수요기업 관계없이 신청기업별 1개에 한하여 신청 가능하며 과제별 협업 내용을 모두 반영하여 협업 계획서 작성 및 제출 ❷ 모두의 챌린지 뷰티(중소벤처기업부 공고 제2026-336호) 모집공고와 동시 신청 불가

| ㆍ 카카오모빌리티 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 상권분석·경영진단 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | ■ 소상공인 매장 운영 자동화 및 AI 마케팅 지원 서비스 개발 |  |
| 3 | □ 실시간 상권·수요 예측 기반 운영 최적화 AI 솔루션 구축 |  |
| 4 | □ 카카오T POI 검색 연계 소상공인 맞춤형 AI 비서 구축 |  |
| 5 | □ 모빌리티 데이터 연계 소상공인 상권 활성화 및 방문 유도 서비스 개발 |  |
| 6 | □ 모빌리티 기반 도보·관광 연계 소상공인 매장 노출 및 고객 유치 서비스 |  |

| ㆍ 카카오뱅크 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | □ 소상공인 매출·고객 분석 기반 AI 광고·마케팅 통합 솔루션 |  |
| 3 | □ 농어촌 민박 소상공인 AI 여행 서비스 |  |

| ㆍ 토스 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |

3. 협업과제 개요

3-1) 협업과제 소개

◦ 제안 배경 — 소상공인 매장 사장님이 겪는 4대 어려움(❶ 시간 없음·❷ 비서 필요·❸ 광고 못함·❹ 콘텐츠 만들기 어려움)을 카카오 비즈니스 도구 7종(핵심 6 + 옵션 1)를 통해 해결

- 【소상공인 매장 사장님 4대 어려움】 ❶ 시간 없음: 매장 운영(요리·접객·재고·매출 관리)만으로도 하루 12~14시간 — 카카오톡 채널 친구톡 발송·카카오 맵 매장 정보 업데이트·카카오 모먼트 광고 운영·카카오 톡예약 응대 등 마케팅 수작업할 시간 부족. ❷ 비서 필요: 매장 사장님 혼자 매장·마케팅·고객 응대를 다 해야 하지만 직원 채용은 인건비 부담. 진짜 필요한 건 매장 사장님이 '돈을 얼마 썼고·채널 친구가 얼마나 늘었고·매출이 얼마 늘었고·다음에 뭘 해야 매출이 더 늘지' 매일 정리해서 알려주는 AI 비서. ❸ 광고 못함: 카카오 모먼트 광고 운영 방법·예산 설정·콘텐츠 제작·ROI 분석을 매장 사장님이 직접 못해 외주 광고대행사에 매월 200~500만원 의존. ❹ 콘텐츠 만들기 어려움: 홍보 문구·매장 사진·메뉴 사진·영상 쇼츠·리뷰 답변·소식·쿠폰 제작을 매장 사장님이 직접 만들기 어려움 — 외주 콘텐츠 제작자 의존 또는 콘텐츠 부재로 매출 성장 기회 상실. 결과: 디지털 도구 진입 장벽이 높아 매장 사장님은 매출 성장 기회를 놓치고, 외주 의존으로 운영 비용 부담만 가중되는 악순환 구조. 매장 사장님이 카카오 도구를 부담 없이 활용할 수 있다면 시간 회복·외주비 절감·매출 성장 동시 달성 가능.

◦ 제품 개요 — "AI 매장 매니저"는 매실패밀리가 큰 매출 수익을 추구하는 사업이 아닌, 소상공인 매장 사장님 4대 어려움(시간·비서·광고·콘텐츠)을 매장 사장님이 '진짜 쓸 수 있는' UI(카카오톡 알림·1탭 승인·모바일 우선·한국어 톤)로 해결하는 솔루션. 매장 사장님이 직접 다루는 1선 도구 4종(톡채널·비즈메시지·모먼트·맵) + 매실이 백엔드 자동 처리하는 2선 도구 2종(카카오 페이 데이터·영상보기) + 업종별 옵션 1종(톡예약) = 매장 사장님이 평소 쓰는 카카오톡 안에서 매요AI 비서가 모두 정리·실행 (월 9.9만원 이하 진입 부담 최소화)

- 【매장 사장님 실제 1일 사용 시나리오 — 카카오톡 안에서 매요AI 비서와 대화하며 매장 운영】 🌅 아침 8시(출근 전) — 매요AI가 매장 사장님 카카오톡으로 일일 통합 보고 알림: "안녕하세요 사장님, 어제 광고비 35,000원 썼고 친구 8명 늘었어요. 매출은 187,000원이었고요. 오늘은 점심 시간 직전에 '오늘의 메뉴 사진' 발송 추천해요. 승인하시면 11시 30분에 자동 발송할게요." → 매장 사장님은 침대에서 1탭 '네' 답변. 🍱 점심 직후(짬 나는 시간) — 매요AI: "이번 주 카카오 영상보기 쇼츠 3개 준비됐어요. 보시고 마음에 안 드는 거 있으면 '다시'라고 말씀해주세요." → 매장 사장님 1초 보고 'OK'. 🌙 저녁 마감 후 — 매요AI: "오늘 잘하셨어요. 매출 +12% 늘었네요(시간대 분석: 점심 메뉴 사진이 효과). 내일은 단골 손님 30명께 친구톡 쿠폰 보내드릴까요?" → 매장 사장님 '좋아'. 【매장 사장님이 직접 다루는 1선 도구 4종 (카카오톡 안에서)】 🔴 ① 카카오톡 채널(친구톡·소식 발송 전 1탭 승인) ② 카카오 비즈메시지(알림톡·친구톡 발송 결과 보고) ③ 카카오 모먼트(광고 예산·집행 결과 1탭 확인) ④ 카카오 맵(매장 정보·요리 사진 자동 업로드 결과 1탭 확인). 【매실이 백엔드 자동 처리 (매장 사장님 직접 안 봐도 됨)】 ⑤ 카카오 페이(매장 매출·정산 자동 분석 → 매요AI 일일 보고에 합산) ⑥ 카카오 영상보기(쇼츠 자동 인코딩·매장 사장님 1탭 승인 후 업로드). 【업종별 옵션 1종】 🟢 ⑦ 카카오 톡예약(외식·미용·서비스업 매장만 활성화, 노쇼 자동 관리). 【본 PoC 범위 외】 카카오 톡스토어(특수 영역), 카카오싱크(매장 회원 시스템 외), 검색광고(모먼트와 중복) — 매장 사장님 부담 최소화. → 매장 사장님은 평소 쓰는 카카오톡 안에서 매요AI와 대화만 하면 매장 마케팅·운영 자동 완성. 외주 의존 해소·시간 회복·매출 안정화. 카카오는 매장의 카카오 도구 효율 활용에 따른 데이터·인사이트 자연 축적·광고 매출 자연 안정화.

3-2) 협업과제 기술 경쟁력

◦ 보유 기술 — 정산 변환 특허 알고리즘(카카오 시스템에 즉시 확장 적용) + 5 SaaS 폐루프 + 자가 진화 회로 3종 (관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류)

- 국내 특허 1건 출원(2026.04.08, 발명자 김대희, "전자상거래 플랫폼 집계 지표 변환 및 정산 차감 회계 재분류 방법과 시스템"). 4 청구항이 「데이터 보정 → AI 의사결정 → 자동 제어 루프 환류」를 단일 폐루프로 보호. 본 특허는 플랫폼 정산 구조(플랫폼 표기 매출 ≠ 판매자 실수익)에서 검증됐으며, 카카오페이 정산(수수료·환불·취소)과 카카오모먼트 광고비(예산·소진·전환)에 동일 알고리즘으로 즉시 확장 가능. 매실 에이전시 본체 Cron 3분 폴링 자체 가동중(6 AI 에이전트 + 8 SaaS 서비스 실시간 구동, 자체 자금 운영 단계 → PoC 협약 체결 시 카카오 i 클라우드 국내 리전으로 마이그레이션 예정). 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 가동중 — 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소 → 사용자당 비용 곡선 우하향(SaaS 경제성 모델 정합).

◦ 차별성 — "매장 사장님이 진짜 쓸 수 있는 UI = 카카오톡 안에서 매요AI 비서와 대화·1탭 승인. 매장 사장님 시점 UX 검증 매월 직접 인터뷰·UX 개선 사이클 운영"

- 【진짜 USP — 매장 사장님이 실제로 쓸 수 있는 UI·UX】 📱 모바일 우선(매장 사장님 대부분 PC 안 씀, 카카오톡 알림으로 모든 보고 수신) 👆 1탭 승인(복잡한 메뉴·대시보드 X, 매요AI가 추천하고 사장님은 '네/아니오/다시' 한 단어로 결정) 🗣️ 한국어 자연어 톤(전문 용어·외래어 제거, 매장 사장님이 매일 쓰는 말투로 매요AI가 보고·추천) 🎙️ TTS 음성 옵션(요리·접객 중 손이 못 가는 시간에는 매요AI가 카카오톡 음성 메시지로 보고) 📊 핵심 숫자 3개에 집중(광고비·친구 수·매출 — 복잡한 그래프 없이 매일 한 줄로 보고) 🏪 매장 사장님 시점(매실 직원이 매월 매장 방문/전화 인터뷰로 "진짜 쓸 수 있는지·어디가 불편한지" 직접 확인·UX 개선). 【매장 사장님 시점 매일 받는 통합 보고 예시】 "사장님, 어제 광고비 35,000원·친구 8명↑·매출 187,000원이었어요. 오늘 점심 직전 '오늘의 메뉴' 발송 추천 — 승인?" → 1탭. 【시장 기존 솔루션 분리 한계】 일반 카카오 광고대행사 = 광고 운영만(매출·고객·콘텐츠·다음 액션 부재) / 일반 콘텐츠 AI = 콘텐츠 생성만(매출 분석·다음 액션 부재) / 일반 POS·ERP SaaS = 매장 운영만(카카오 광고·콘텐츠·종합 보고 부재). 매실패밀리는 ❶고객·상권 인사이트 + ❷프로모션 전략 추천 + ❸콘텐츠 자동 생성을 매요AI 통합 보고로 정리 + 카카오 도구 7종(1선 4·백엔드 2·옵션 1) 자동 실행 + 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 데이터 + 고객 유형·방문 패턴 + PoC 환경」을 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘으로 직접 활용. 김대희 CTO(컴공 학사 + KDDI 5년 + 식품기업 IT 총괄 + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러 직접 운영) = "사용자가 곧 개발자" — 본인이 매장 사장님으로서 외주 의존의 답답함을 직접 겪었기에 매장 사장님 진짜 페인포인트와 실제 UI 선호도를 알고 만든 솔루션. 5 SaaS 중 4개 상용화·외부 6개사 무료 베타 실사용·자가 운영 3개월 단조 개선 실증·회귀 186/186 PASS.

4. 협업과제 추진 전략 및 계획

4-1) 협업 목표 및 추진전략

◦ 협업 목표 — PoC 6개월 안에 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠)을 매장 사장님 200개에 적용하여 매출 성장·시간 절감·외주비 절감 달성 (소상공인 매장 사장님이 1차 타겟·1차 목표, 카카오 비즈니스 생태계 동반 성장은 그 결과. 온라인 셀러·이커머스 사업자는 본 PoC 외 매실 타 SaaS 라인으로 분리 대응)

- 【1차 KPI — 소상공인 매장 사장님 효익 (4대 어려움 해결 + 실제 사용 가능성)】 ❶ 시간 회복: 매장 사장님 마케팅 수작업 시간 80% 절감 추정(월 30~50시간 → 6~10시간) ❷ AI 비서 통합 보고 (매요AI 핵심 USP): 매장 사장님에게 매일 카카오톡으로 통합 보고 — ①광고비 ②친구 수 증감 ③매출 ④다음 마케팅 액션 추천 + 매장 사장님 '네/아니오/다시' 한 단어로 1탭 결정. ❸ 광고 효율 자동 최적화: 매장 사장님의 한정된 광고비 그대로 또는 점진 조정하여 광고 ROI 자동 최적화(광고비 강제 증가 X) — 매장당 광고 전환율·매출 기여 평균 +10~30% 향상 추정(업종·시즌·매장 상황 변동) ❹ 콘텐츠 자동 생성: 매장당 월 20~30건 목표(홍보 문구·소식·리뷰 답변·영상 쇼츠·사진, AI 자동 생성·매장 사장님 1클릭 일괄 승인) + 외주 광고대행사·콘텐츠 제작 비용 95% 이상 절감(월 200~500만원 → 솔루션 구독료 월 9.9만원 이하). 【실제 사용 가능성 검증 KPI (UX 지표 — 본 PoC의 진짜 평가 지표)】 ⑴ PoC 매장 200개 중 매월 매요AI 보고 '1탭 승인' 응답률 70% 이상 목표 (매장 사장님이 실제로 본 보고를 보고 반응하는지) ⑵ 매장 사장님 NPS(추천 지수) 매월 단일 질문 "이 솔루션을 다른 매장 사장님에게 추천하겠어요?" 측정·목표 +30 이상 ⑶ PoC 6개월 종료 시점 매장 잔존율 80% 이상(이탈 자유 가격 구조 + 실제 효과 검증 지표) ⑷ 매월 매장 사장님 1대1 인터뷰·전화 1회 — "진짜 쓸 수 있는지·어디가 불편한지" 직접 청취·UX 개선 사이클 즉시 반영. 【2차 KPI — 카카오모빌리티 부서별 동반 효익 (자연 발생 효익)】 ⑤ PMO 효익: 매장 사장님 카카오 도구 활용 효율 자연 향상에 따른 광고 매출 자연 안정화 + 매장 운영·고객 방문 패턴 데이터 자연 축적 ⑥ POI서비스팀 효익: 카카오 맵 POI 매장 정보 풍부도·정확도 자동 향상 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 자연 증대 ⑦ 미래플랫폼경제연구소 효익: 카카오T 이동 + 카카오페이 결제 + 매장 운영 데이터 결합 분석으로 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 공동 보고서 발간 + 카카오 영상보기에 매장 신규 콘텐츠 자연 공급 + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 의향 확보. 【범위 우선순위】 1단계 핵심 4종 1선 도구(톡채널·비즈메시지·모먼트·맵) → 2단계 백엔드 자동 처리 2종(페이·영상보기) → 3단계 옵션 1종(톡예약·업종별).

◦ 추진 전략 — 3축 "① 소상공인 매장 사장님 4대 어려움 해결(시간·비서·광고·콘텐츠) ② 카카오 도구 활용 효율 자동 최적화 — 광고비 폭증이 아닌 ROI 최대화 ③ 카카오 데이터·인사이트 자연 축적·광고 매출 자연 안정화 (카카오 자체 개발 부담 없는 win-win)"

- ① 소상공인 매장 사장님 4대 어려움 해결: 시간 없음·비서 필요·광고 못함·콘텐츠 만들기 어려움 4대 페인포인트를 매실 5 SaaS·6 AI 에이전트로 단계적 자동화. 본 PoC는 카카오 비즈니스 도구 7종(핵심 6 + 옵션 1) 통합 활용에 우선 집중 — 매장 사장님이 외주 의존 없이 직접 카카오 도구를 부담 없이 활용 가능. ② 카카오 도구 활용 효율 자동 최적화 (광고비 폭증 X · ROI 최대화): 매장 사장님이 한정된 광고비(매장 사장님 현재 평균 광고비 수준 그대로 또는 점진 조정)로 최대 효과를 낼 수 있도록 매실 인사이트 ROI 알고리즘이 카카오모먼트 광고 자동 최적화. 광고비를 강제로 늘리는 게 아니라 매장의 한정된 광고 예산을 최적 시간·최적 타겟·최적 콘텐츠로 자동 운영해 광고 효율(전환율·매출 기여) 최대화. ★ 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성으로 카카오 신규 콘텐츠 생태계 동반 활성화. ③ 카카오 자연 동반 효익 (자체 개발 부담 없는 win-win): 매장 사장님이 카카오 도구를 효율적으로 활용함에 따라 카카오는 (a) 매장 운영 데이터·고객 방문 패턴 인사이트 자연 축적 (b) 매장의 광고 활용 효율 향상에 따른 광고 매출 자연 안정화 (강제 광고비 증가 X) (c) 카카오 맵 POI 매장 정보 풍부도·정확도 자연 향상 (d) 카카오 영상보기 신규 콘텐츠 자연 공급. 매실패밀리가 카카오 비즈니스 API 어댑터 8종을 6개월 안에 추가 개발·매장 모집·운영 → 카카오는 데이터 액세스만 제공하면 됨. PoC 후 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 의향 확보 시 카카오는 자체 개발·자체 운영 부담 없이 매장 사장님 솔루션 확보.

4-2) 팀 구성 및 활용계획

◦ 팀 구성 — 청년창업가 CEO + 풀스택 CTO 2인 + AI 가상 부서 5종 (소수 인력 + AI 자동화로 운영하는 작은 팀 모델, 소상공인을 위한 솔루션 빌드·운영에 적합)

- 김은지 (단독대표·CEO, 청년창업가, 1991.04.26 만 35세) — 자금 조달·운영 의사결정·전략 승인 + 자가 운영 브랜드 배마마 책임. PoC 중 카카오모빌리티 사업기획팀(PMO)과 협약·자금 운영 담당. / 김대희 (사내이사·CTO, 풀스택 100%) — 전 제품 단독 개발(5 SaaS, 28+10 SQL 마이그·45+45 blueprint·회귀 186/186 PASS). PoC 카카오 비즈니스 API 7종(핵심 6 + 옵션 1) 어댑터 개발·매실 스튜디오 카카오 콘텐츠 자동 생성기·매요AI 카카오톡 채팅 자동 응답·기술 발표 직접 담당. 컴퓨터공학 학사(경주대) + 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 + 국내 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 = 매장 사장님 페인포인트 직접 체험한 "사용자=개발자" 통합 풀스택. 매장 사장님이 카카오 도구를 진짜 어떻게 쓰는지 아는 도메인 통합 풀스택 팀.

◦ 활용 계획 — 매실 에이전시 5종 부서 AI를 카카오 시스템에 직접 매핑

- 【매요AI(AI 운영 비서) = 매장 사장님과 매실 5종 부서 AI를 연결하는 중심 허브】 매장 사장님이 보는 화면은 단 하나 — 매장 사장님이 평소 쓰는 카카오톡 안. 매요AI가 카카오톡 채널로 매일 통합 보고·추천 메시지 전송, 매장 사장님은 1탭으로 응답. 【매장 사장님 시점 매일 받는 매요AI 보고 메시지 예시】 "사장님, 어제 광고비 35,000원·친구 8명↑·매출 187,000원이었어요. 오늘 추천: 점심 직전 '오늘의 메뉴' 발송. '네/아니오/다시' 중 하나로 답해주세요." 【매실 에이전시 5종 부서 AI ↔ 공고문 3대 기능 ↔ 카카오 도구 매핑 (백엔드 자동 처리)】 ❶ 고객·상권 인사이트 = 세일즈 AI + 파이낸스 AI (카카오 T 이동 + 카카오 페이 매출 분석 + 카카오 맵 POI 분석) / ❷ AI 맞춤형 프로모션 전략 = 파이낸스 AI + 세일즈 AI (카카오 페이 정산·카카오 모먼트 광고비 통합 ROI 분석, 특허 알고리즘 적용) / ❸ 콘텐츠 자동 생성·고객 응대 = CS AI(매요AI) + 개발 AI (매실 스튜디오 + 카카오톡 채널·카카오 맵 리뷰·카카오 비즈메시지 자동 응대·매장 사장님 시스템 상담 TTS 음성). 【실제 매장 사장님 사용 UX 디자인 원칙】 📱 모바일 우선(매장 사장님 대부분 PC 안 씀) 👆 1탭 승인(복잡한 메뉴 X) 🗣️ 한국어 자연어 톤(전문 용어 X) 🎙️ TTS 음성 옵션(요리·접객 중 음성 메시지) 📊 핵심 숫자 3개 집중(광고비·친구수·매출). 【작은 팀 자동화 운영 구조】 본 과제는 단순 수작업 인력 중심의 에이전시 구조가 아님 — 이미 자체 구현 완료된 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 기반의 개발 감시 자동화 시스템과 매요AI가 추가 인력 채용 없이 시스템 버그 자동 추적·CS 1차 응대 자동 처리(복잡 케이스는 운영자 에스컬레이션). 결과적으로 매실 에이전시 내부 5종 부서 AI가 'AI 가상 부서'를 대체 — 2인 핵심 인력으로 1억 PoC 수행 가능. 소수 인력 + AI 자동화로 운영하는 작은 팀 SaaS 모델은 소상공인을 위한 솔루션을 부담 없는 가격으로 지속 제공하는데 적합. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널, 첫결제 20% + 11개월 10% 수수료)는 PoC 종료 후 사업화 단계 매장 자연 모집 동력으로 활용.

4-3) 협업과제 수행계획

◦ 6개월 PoC 일정 — 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠) 단계별 구축 + 카카오모빌리티 제공 데이터·환경 단계별 연동(2026.07~12)

- 7월(M1) 카카오모빌리티 협약·PoC 환경 준비 단계 / 카카오 비즈니스 7종 API 액세스(1선 4종: 톡채널·비즈메시지·모먼트·맵 / 백엔드 2종: 페이·영상보기 / 옵션 1종: 톡예약) + 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 데이터·상권분석 환경」 + 「고객 유형·방문 패턴 데이터」 + 「PoC 테스트 환경」 액세스 + 카카오 i 클라우드 국내 리전 마이그레이션 + 【PoC 매장 모집 채널】 ① 김대희 CTO 자가 운영 매장(배마마 식당) 동네 매장 추천 ② 매실 파트너스 4종 채널 동네 매장 추천 ③ 매실 인사이트 실증 사례(maesil-insight.com/cases) 공개 검증 ④ 카카오모빌리티 PMO 협조 카카오톡 채널 매장 사장님 모집 캠페인 + 매요AI 카카오톡 채널 UI 1차 디자인(매장 사장님 대상 사용성 테스트 5명 실시·즉시 개선). 8월(M2) ❶고객·상권 인사이트 기능 구축 + 카카오 맵 매장 정보·요리 사진 자동 업로드 + 매요AI 매일 통합 보고 1차 가동 + PoC 매장 30개 + 【월 1회 매장 사장님 1대1 인터뷰】 매실 직원 방문 또는 전화 인터뷰 — "진짜 쓸 수 있나·어디가 불편한가" 직접 청취·UX 즉시 개선. 9월(M3) ❸콘텐츠 자동 생성 1차 — 카카오톡 채널 친구톡·소식 카드·쿠폰 자동 생성·발송(카카오 비즈메시지) + 매요AI 1탭 승인 UI 검증 + PoC 매장 80개 + 월 1회 인터뷰. 10월(M4) ❷프로모션 전략 자동 추천 본격 가동 + ★ 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성·업로드 + 카카오 모먼트 비즈보드·디스플레이·동영상 광고 자동 운영(특허 ROI 알고리즘) + 1차 카카오 광고 효율 측정 + PoC 매장 130개 + 월 1회 인터뷰. 11월(M5) ❸콘텐츠 자동 생성 확장 — 카카오 맵 리뷰 자동 답변·카카오 톡예약 자동 응대(외식·미용업 옵션 매장 50개)·노쇼 관리·매요AI 매장 사장님 상담 정식 적용 + PoC 매장 200개 + 2차 효과 측정 + 매장 사장님 NPS 측정. 12월(M6) PoC 결과 보고서(공고문 3대 기능 달성률·매요AI 통합 보고 정확도·매장 사장님 1탭 승인 응답률·NPS·잔존율·카카오 광고 효율 향상·도구 사용량 증대) + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 의향 확보(향후 플랫폼 서비스 연계 단계적 진행).

◦ 수요기관(카카오모빌리티) 협업방안 — 담당부서 3개(사업기획팀PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소)별 KPI 분리 만족 + 제공 데이터 환경 3종(❶방문·매장 데이터·상권분석 환경 ❷고객 유형·방문 패턴 분석 ❸PoC 실무·테스트 환경) 직접 활용

- 【① 사업기획팀(PMO) 협업 — 매월 정기 회의】 PoC 정량 KPI 매월 대시보드 자동 보고: 공고문 3대 기능 달성률(매장당 인사이트 도출률·프로모션 추천·콘텐츠 생성 수)·카카오모먼트 광고 매출 누적 기여액·카카오 비즈니스 도구 사용량 7종 증대율·카카오 영상보기 신규 콘텐츠 공급량·카카오 비즈니스 가입자 증대수·매장 만족도. 매실 에이전시 자체 가동 데이터(runs·tool_calls·cost_log)를 PMO 실시간 대시보드로 자동 전송. 【② POI서비스팀 협업】 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 기반 데이터 + 상권분석 환경」을 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘에 결합 — 카카오 장소 ID ↔ 매장 식별자 자동 매핑(매실 보완 특허 SSOT 매칭, n-gram 유사도 + 정규화 키), 매실 스튜디오 한국 커머스 특화 AI 콘텐츠(요리 사진·메뉴 설명·영업시간·이벤트)를 카카오 맵 POI에 운영자 승인 후 자동 업로드 → 카카오 맵 매장 페이지 품질 직접 상승 → 카카오T 사용자의 매장 발견·방문 전환율 증가 → POI서비스팀 KPI 정량 향상. 【③ 미래플랫폼경제연구소 협업】 카카오모빌리티 제공 「고객 유형·방문 패턴 분석을 위한 데이터 연계 환경」 + 카카오페이 결제 데이터 + 매장 운영 데이터 결합 분석으로 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 공동 보고서 발간(카카오 ESG·중기부 정책 정합)·매장별 마케팅 인사이트 정책 활용 사례 도출. 【공통 PoC 환경】 카카오모빌리티 제공 「서비스 기획·검증을 위한 실무 및 테스트·PoC 환경」을 매실 에이전시 자체 가동중 시스템(6 AI 에이전트 + 8 SaaS 서비스)에 연동, 카카오 i 클라우드 국내 리전 마이그레이션 후 200개 매장 단계별 적용·검증. 【API·정책 안전 장치】 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리·매장별 데이터 분리(테넌트 격리)·LLM 호출 시 개인정보 비식별화 마스킹·query_audit 감사 로그 전 호출 기록.

5. 협업과제 사업성 및 기대효과

5-1) 협업과제 사업성

◦ 목표 시장 — 소상공인 매장 사장님 한 명 한 명 정착이 본 사업의 본질 (거대 시장 진입이 목표가 아닌, 동네 매장 사장님이 카카오 도구를 부담 없이 활용할 수 있도록 돕는 작고 따뜻한 솔루션)

- 【매실패밀리는 본 사업으로 큰 매출 수익을 추구하지 않음】 월 9.9만원 이하 진입 가격은 큰 수익 모델이 아닌 소상공인 매장 사장님이 부담 없이 가입·이탈 자유로운 가격 구조 — 매장 사장님 외주 의존 해소·시간 회복·매출 안정화가 본 사업의 1차 목적. 【시장 규모 (참고용·진입 목표 아님)】 TAM = 국내 소상공인 약 700만 사업체 (참고). SAM = 카카오톡 채널 운영 소상공인 매장 약 200만개 (직접 도달 가능 시장, 본 사업 진입 목표 아님). SOM = PoC 종료 후 3년 안에 약 3,000~5,000매장 단위 정착 (보수 시나리오 3,000매장·약 32억원 연 ARR / 적극 시나리오 5,000매장·약 54억원 연 ARR — 매실 큰 수익 추구가 아닌 9.9만원 이하 부담 없는 가격 유지로 매장 정착 모델 안정 운영을 위한 최소 운영 매출 수준). 【매실패밀리 MRR 산식 (수익 추구 X · 운영 지속가능성 확보 목표)】 2026.06 매장 60~100개·약 540~900만원/월 (PoC 초기) → 2026.12 매장 200~600개·약 1,800~5,400만원/월 (PoC 종료) → 2027.12 매장 1,000~2,000개 (사업화 1년 차) → 2028.Q3 매장 3,000~5,000개 안정 정착 목표. 본 PoC 1억원 예산은 매실패밀리 큰 수익이 아닌 매장 사장님 200개에게 솔루션을 안정적으로 도달·검증하기 위한 운영 예산.

◦ 사회적 가치 + 수요기관(카카오모빌리티) 효익 — 정부 정책 정합 1차, 카카오 효익은 결과적 동반 성장

- 【1차 사회적 가치 — 소상공인 매장 사장님 4대 어려움 해결】 ❶ 시간 회복: 외주 광고대행사·콘텐츠 제작자에게 의존하던 매장 사장님이 AI 매장 매니저로 카카오 도구를 한 화면에서 자동 운영 — 주당 마케팅 수작업 8~12시간 절감으로 가족·여가 시간 회복. ❷ AI 비서 통합 보고 동행: 매장 사장님 옆에 24시간 매요AI(AI 운영 비서)가 매일 통합 보고 — "오늘 광고비 X원 썼고·친구 X명 늘었고·매출 X원 발생했어요. 다음 주는 X 콘텐츠 발송하면 매출 X% 향상 예상" 같은 구체적 액션 추천. 매장 사장님은 '승인' 한 번만 누르면 됨. ❸ 광고 효율: 매장 사장님의 한정된 광고비 그대로 카카오 모먼트 광고 ROI 자동 최적화 — 외주 의존 없이 광고 효율 향상. ❹ 콘텐츠 자동 생성: 외주 콘텐츠 제작 부담 없이 매실 스튜디오가 카카오 콘텐츠 자동 생성·1클릭 승인. 결과: 자영업자 운영 비용 부담 경감 + 매출 안정화 + 매장 사장님 가족·여가 시간 회복 → 자영업자 폐업률 감소·디지털 격차 해소 기여. 매실패밀리·미래플랫폼경제연구소·카카오 공동 분석 보고서로 소상공인 디지털 전환 정책 사례 발간(중기부 정책 정합). 【2차 카카오모빌리티 부서별 동반 효익 — 매장 사장님의 카카오 도구 효율 활용에 따른 자연 발생 효익】 ① PMO 효익: 매장 사장님 카카오 도구 활용 효율 자연 향상에 따른 광고 매출 자연 안정화 + 매장 운영 데이터 자연 축적 (강제 광고비 증가 X). ② POI서비스팀 효익: 카카오 맵 매장 페이지 품질 자연 향상 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 자연 증대. ③ 미래플랫폼경제연구소 효익: 카카오T 이동 + 카카오 페이 결제 + 매장 운영 결합 데이터 기반 소상공인 디지털 격차 해소 정책 보고서 공동 발간. 【향후 플랫폼 서비스 연계 사업화 (공고문 명시 목표·매장 단위 차근차근 도달 모델)】 PoC 6개월 종료 시점 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 의향 확보 → AI 매장 매니저 + 매요AI 비서가 카카오 비즈니스 파트너 채널을 통해 매장 사장님에게 동네 단위·매장 단위로 차근차근 도달 → 거대 매장 도달이 아닌 매장 한 곳씩 자생력을 키워가는 지속가능한 모델.

5-2) 확장·지속 가능성

◦ 확장성 — 소상공인 매장 사장님 1차 타겟 정착 + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달 + 매장 사장님 자생력 강화 동력 (PoC 6개월은 국내 매장 정착에 집중, 온라인 셀러·기업 타겟은 매실패밀리 타 SaaS로 분리 대응)

- ① 소상공인 매장 사장님 1차 타겟 정착: AI 매장 매니저 월 9.9만원 이하 진입 가격으로 영세 자영업자·1인 매장·소규모 외식·미용·서비스업종 사장님 부담 없이 가입 가능. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널) 가동중 → 동네 매장 단위 추천 확산으로 신규 매장 자연 모집. PoC 6개월 200개 매장 정착 → 사업화 1~3년 차 수백~수천 매장 단위 차근차근 정착 모델(거대 매장 모집이 아닌, 매장 한 곳 한 곳에 솔루션이 자리잡는 모델). ② 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달: PoC 검증 시 매실패밀리 = 카카오 공식 마케팅 SaaS 입점 후보 + 카카오 광고대행 도구 + 매장 콘텐츠 자동 생성 도구 역할로 카카오톡 채널 운영 매장 사장님에게 동네 단위로 점진 접근 → 매장 사장님 자연 확장 + 카카오 비즈니스 가입자 동반 성장. ③ 매장 사장님 성장 후 단계별 서비스 옵션 제공: 매장 매출 성장 후 매장 사장님이 본인 의향에 따라 매실 인사이트 정산·세금계산서 분석 기능(매장 회계 자동화) 추가 사용 가능. 본 PoC 6개월은 「AI 매장 매니저」 단일 솔루션 매장 사장님 1차 정착에 집중 — 온라인 셀러·이커머스 사업자 대상 매실 허브·매실 플로워·매실 에이전시는 본 PoC 외 별도 사업 라인으로 분리 대응. 【본 사업의 본질】 거대 SaaS 사업·글로벌 진출 야망이 아닌 소상공인 매장 사장님 한 명 한 명에게 부담 없이 도달하는 작은 솔루션 — 본 PoC는 국내 소상공인 매장 정착이 목표이며, 향후 사업 확장도 동네 단위·매장 단위 차근차근 정착 모델을 유지.

◦ 지속가능성 — 매장 사장님 자생력 강화 + 매실 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) + 5계층 기술 보호

- (매장 사장님 자생력) 매장 사장님이 외주 의존 없이 직접 마케팅·운영을 자율 수행 가능 — 자영업자 폐업률 감소·매출 안정화 기여. 매실 파트너스(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널, 첫결제 20% + 11개월 10% 수수료, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중)로 카카오T·카카오 비즈니스 매장 추가 가입 동력 확보. (매실 자체 지속가능성) 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류)으로 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소·사용자당 비용 곡선 우하향 — 솔루션 사용료 9.9만원 이하 진입 가격을 지속 유지 가능한 SaaS 경제성 모델. 메인 특허 1건 출원 완료 + 보완 특허(SSOT 매칭, 출원 예정) + 영업비밀 원본증명서비스(한국지식재산보호원 무료) + TIPA 기술자료 임치(대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2) 분기 1회 + 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리 = 5계층 기술 보호. 소수 인력 + AI 자동화로 운영하는 작은 팀 SaaS 모델은 소상공인을 위한 솔루션을 부담 없는 가격으로 지속 제공하는데 적합 — 매장 1만+ 같은 거대 도달이 아닌, 매장 사장님 한 분 한 분에게 안정적으로 도달하고 외주 의존 없이 자생력을 키워드리는 것이 본 사업의 지속가능성 모델.

6. 사업비 집행계획

| 항목 | 산출근거 | 사용금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 연구인력 인건비 | 참여연구원 사내이사·CTO 김대희 (6개월 × 참여율 100% × 월 400만원). 증빙: 근로계약서·급여명세서·4대 보험 신고 내역·원천세 납부 영수증·통장이체 내역. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비에서 제외 — 자체 자금 충당. | 24,000,000 |
| 연구재료비 (국산 클라우드·국산 LLM) | 【국산 CSAP 인증 IaaS 우선 사용】 카카오 i 클라우드 IaaS·DB·CDN·DDoS 방어(월 300만원 × 6개월 = 1,800만, 매월 사업비 전용 카드 자동결제) + NHN Cloud / Naver Cloud Platform 백업·재해복구(월 80만원 × 6개월 = 480만, 매월 자동결제) + 【국산 LLM 우선】 HyperCLOVA X·KoGPT 한국어 추론 바우처(월 100만원 × 6개월 = 600만, 매월 자동결제) + Anthropic Claude API 선결제 크레딧(개인정보 비식별화 마스킹 후 영문 콘텐츠·코드 생성 등 보조 한정 용도, 월 150만원 × 6개월 = 900만, 분기별 prepaid 충전) + 도메인·SSL 인증서·서드파티 SaaS(월 35만원 × 6개월 = 210만). 【보안 정합】 매장 매출·고객·개인정보는 모두 국내 리전 저장(개인정보보호법·정보통신망법 정합), 외부 LLM 호출 시 자동 마스킹. 증빙: 카카오 i 클라우드/NHN Cloud/HyperCLOVA X 월별 인보이스·세금계산서·사업비 전용 카드 매출전표·통장이체 내역. | 35,000,000 |
| 외주용역비 (디자인·법무·검증) | UI/UX 디자인 외주(매장 사장님 대시보드 디자인, 5,000,000) + 카카오 영상보기 쇼츠 BGM·자막·인트로 템플릿 외주(5,000,000) + 특허·영업비밀 변리사 자문 및 법무 외주(3,000,000) + 외부 회계 정합성 검증·정산 변환 알고리즘 제3자 검토(2,000,000). 증빙: 외주 계약서·외주업체 세금계산서·산출물 명세·통장이체 내역. | 15,000,000 |
| 지급지재권비·지급수수료 | 보완 특허(다채널 SSOT 매칭 알고리즘) 출원 변리사 수수료 + 특허청 출원·심사 수수료 + 대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2에 따른 TIPA 기술자료 임치 수수료(분기 1회) + 한국지식재산보호원 영업비밀 원본증명 등록비. 증빙: 특허청 영수증·변리사 세금계산서·TIPA 임치 영수증·한국지식재산보호원 결제 내역. | 6,000,000 |
| 연구활동비 (모집·운영·검증·출장) | PoC 매장 200개 모집 캠페인 광고비(카카오모먼트·매실 파트너스 모집 광고) + 매장 사장님 단계별 온라인 교육 인프라 사용료(LMS·웨비나 플랫폼) + 매장 사장님 인터뷰·피드백 수집 비용(설문 플랫폼·인센티브 기프티콘) + 카카오모빌리티 PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소 정기 회의 출장비·회의비. 증빙: 광고 플랫폼 인보이스·교육 플랫폼 인보이스·기프티콘 결제 영수증·교통비 영수증. | 20,000,000 |
| ※ 정부 R&D 표준 5종 비목(연구인력 인건비·연구재료비·외주용역비·지급지재권비·연구활동비) 기준 편성. 【사업비 집행 방식】 협약 체결 후 정부 사업비 전용 통장 개설 + 사업비 전용 카드(지정 카드사) 발급 → 매월 사용분 카드 자동결제(클라우드·LLM·도메인) + 분기별 정산 보고. 인건비는 매월 25일 정기 이체, 외주용역비는 산출물 검수 후 분할 이체, 지재권비는 출원·등록 시점별 이체. 【인프라 정합】 정부 R&D 권장 사항에 따라 CSAP(클라우드 보안 인증) 국내 IaaS 우선 사용 — 카카오 i 클라우드를 메인 인프라로 채택하여 카카오 비즈니스 협업과제 정합성 및 매장 사장님 데이터 국내 보관 보장. LLM은 국산(HyperCLOVA X·KoGPT) 우선, 영문 콘텐츠·코드 생성 등 일부 한정 용도에 한해 Claude API 보조 사용(개인정보 비식별화 후). 【본 SaaS 특성】 시제품제작비(HW) 미편성·클라우드/LLM 인프라 중심 재료비 확대·매실패밀리 풀스택 자가 개발 가능 영역은 인건비·외부 전문성만 외주용역비 편성 — 전 비목 인보이스·세금계산서·통장이체 증빙 가능 구조. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비 외 자체 자금 충당. |  | 100,000,000 |