초격차 스타트업 프로젝트 『모두의 챌린지 - 플랫폼』 협업과제 수행계획서

1. 일반현황

| 과제명 |  |  | AI 매장 매니저 — 이동·매출 데이터 결합형 AI 마케팅·운영 자동화 솔루션 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업명 |  |  | 주식회사 매실패밀리 |  |  |  |  |  |  | 창업일 |  | 2026년 04월 20일 |  |  |  |  |
| 대표자명 |  |  | 김은지 |  |  |  |  |  |  | 생년월일 |  | 1991년 04월 26일 |  |  |  |  |
| 사업자 형태 |  |  | □ 개인 |  |  | ■ 법인 |  |  |  | 사업장 소재지 |  | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1403번길 8-63, 2층 |  |  |  |  |
| 주요성과(’25년 기준) |  |  | 매출 |  | 해당없음 |  |  | 고용 |  | 2명 | 누적투자 |  |  |  | 0원 |  |
| 산업재산권 확보 |  |  | 구분 |  | 실용신안 |  |  |  |  | 특허 |  |  |  | 디자인 |  |  |
|  |  |  | 출원 |  | 0건 |  |  |  |  | 1건 |  |  |  | 0건 |  |  |
|  |  |  | 등록 |  | 0건 |  |  |  |  | 0건 |  |  |  | 0건 |  |  |
| 국내·외 인증 |  |  | 인증명 |  |  |  |  |  | 취득일자 |  |  |  | 취득기관 |  |  |  |
|  |  |  | 해당없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연락처 |  |  | 성명 및 직책 |  |  |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 이메일 |  |  |  |
|  |  |  | 대표자 |  | 김은지 대표 |  |  |  | 010-5549-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
|  |  |  | 담당자 |  | 김대희 사내이사·CTO |  |  |  | 010-4049-1889 |  |  |  | support@maesil-insight.com |  |  |  |
| 신청기업 인력 구성 현황(신청자 본인 제외 공동·각자대표 포함) ※ 채용이 완료된 모든 임·직원 현황을 작성하고 참여율은 본 과제 투입비율 기준으로 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연번 | 성명 | 직위 |  | 담당 업무 |  |  | 보유역량(경력 및 학력 등) |  |  |  |  |  |  |  |  | 참여율 |
| 1 | 김대희 | 사내이사·CTO |  | S/W 개발 총괄 · 5 SaaS 단독 개발 · 일상 운영 · 영업 전략·포트폴리오·기술 영업·대외 기술 발표 직접 담당 |  |  | 컴퓨터공학 학사(경주대) / 일본 KDDI 모바일 서버 엔지니어 5년 / 국내 식품기업 제조·마케팅·IT 총괄(2022~현재) / 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영 / agency 28 SQL 마이그·45 API 라우트·회귀 186/186 PASS |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 협업 과제 신청 현황

❶ 협업 과제 신청은 수요기업 관계없이 신청기업별 1개에 한하여 신청 가능하며 과제별 협업 내용을 모두 반영하여 협업 계획서 작성 및 제출 ❷ 모두의 챌린지 뷰티(중소벤처기업부 공고 제2026-336호) 모집공고와 동시 신청 불가

| ㆍ 카카오모빌리티 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 상권분석·경영진단 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | ■ 소상공인 매장 운영 자동화 및 AI 마케팅 지원 서비스 개발 |  |
| 3 | □ 실시간 상권·수요 예측 기반 운영 최적화 AI 솔루션 구축 |  |
| 4 | □ 카카오T POI 검색 연계 소상공인 맞춤형 AI 비서 구축 |  |
| 5 | □ 모빌리티 데이터 연계 소상공인 상권 활성화 및 방문 유도 서비스 개발 |  |
| 6 | □ 모빌리티 기반 도보·관광 연계 소상공인 매장 노출 및 고객 유치 서비스 |  |

| ㆍ 카카오뱅크 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |
| 2 | □ 소상공인 매출·고객 분석 기반 AI 광고·마케팅 통합 솔루션 |  |
| 3 | □ 농어촌 민박 소상공인 AI 여행 서비스 |  |

| ㆍ 토스 ※ 희망과제에 ‘■’ 표시 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 협업 세부 과제 |  |
| 1 | □ 소상공인 수요 예측 기반 매출·운영 최적화 AI 서비스 개발 |  |

3. 협업과제 개요

3-1) 협업과제 소개

◦ 제안 배경 — 영세 자영업자는 외주 광고대행사·콘텐츠 제작자에게 맡기고 싶어도 비용 부담·신뢰 부족으로 못 쓰고, 인력 채용도 불가능. 결국 매장 운영하면서 CS 응대·마케팅·콘텐츠 제작을 모두 혼자 감당하다 매출 성장 기회를 놓치는 구조

【영세 자영업자가 겪는 4가지 실제 문제】
❶ 매장 운영 — 매장 사장님 혼자 요리·접객·재고·매출 관리만으로도 하루 12~14시간. 마케팅·CS까지 손쓸 시간 부족.
❷ 자동 응대 부재 — 카카오톡 채널 문의·카카오 맵 리뷰·예약 응대를 가게 운영 중 실시간으로 못 함. 답변 못 한 사이 고객 이탈.
❸ 마케팅 지원 부재 — 어떤 광고를·어떤 타깃에·어떤 콘텐츠로·어떤 타이밍에 해야 매출이 늘지 분석·판단 어려움.
❹ 콘텐츠 제작 부담 — 홍보 문구·매장/메뉴 사진·영상 쇼츠·소식·쿠폰 제작을 직접 못 함.

【외주·인력 채용 모두 영세 자영업자 현실에서 어려움】
· 외주 광고대행사 — 비용 부담·신뢰 부족으로 사실상 못 씀
· 외주 콘텐츠 제작자 — 어쩌다 한 번 의뢰 가능하나 주기적 의뢰 어려움
· 직원 채용 — 인건비·4대보험 부담으로 영세 자영업자 사실상 불가
→ 결과: 매장 사장님 혼자 모든 걸 감당하다 매출 성장 기회 상실의 악순환 → 【본 과제의 핵심】 기존 AI 마케팅은 콘텐츠 생성 중심이었습니다. 본 과제는 카카오모빌리티 방문 데이터·상권분석·고객 유형·이동 패턴을 매실 인사이트 ROI 알고리즘과 결합하여 실제 방문 가능성이 높은 고객군을 추출하고 매장별 맞춤 프로모션·콘텐츠를 자동 생성하는 데이터 기반 AI 마케팅 시스템을 구축합니다.
→ 정부 R&D 본 PoC = 소공인이 부담 없이 실제 사용 가능한 AI 시스템 개발·실증으로 디지털 격차 해소

◦ 제품 개요 — "AI 매장 매니저"는 영세 자영업자가 혼자 감당하기 어려운 4가지(매장 운영 지원·자동 응대·마케팅 지원·콘텐츠 제작)를 AI 비서 팀으로 해결해 소공인 디지털 격차를 해소하는 정부 R&D 개발 과제 (※ 사업화·요금 정책 등 수익 모델은 본 PoC 종료 후 별도 검토 영역)

【AI 비서 팀이 영세 자영업자 4가지 문제 해결】

❶ 데이터 기반 마케팅 인사이트 → 카카오모빌리티 데이터 × 매실 인사이트 알고리즘으로 매장별 맞춤 분석 및 액션 제시
   카카오모빌리티 제공 「방문·매장 데이터 + 상권분석 + 고객 유형·방문 패턴」을 매실 인사이트 알고리즘으로 심층 분석
   → 매장 사장님이 진짜 알고 싶은 4가지(매출/광고효율/이익률/원가) + 다음 액션 방향 정확하게 제시
   "어제 광고비·친구 수·매출 + 오늘 추천 액션" → 사장님 1탭 결정

❷ 맞춤형 프로모션 자동 추천 → 방문 가능성 높은 고객군 추출 후 최적 타이밍·채널·콘텐츠 자동 편성
   ✅ 일반 문의·리뷰·예약 1차 자동 처리
   ⚠️ 민감 케이스(클레임·환불) → 사장님 즉시 알림·1탭 결정

❸ 매장 브랜드 맞춤 콘텐츠 자동 생성 → 매실 스튜디오가 업종·브랜드 톤에 맞춰 즉시 활용 가능한 콘텐츠 제작
   카카오모빌리티 「고객 유형·방문 패턴」 + 매실 인사이트 ROI 알고리즘
   → 매장별 맞춤형 프로모션 전략 자동 추천 (어디에·언제·누구에게·어떤 콘텐츠)
   카카오 모먼트 광고·카카오톡 친구톡 자동 운영
   ※ 회계 정리/세금계산서는 본 PoC 외 (매실 인사이트 별도 옵션)

❹ CS 자동 응대 (마케팅 보조 수단) → 마케팅 실행 중 발생하는 고객 문의·리뷰를 1차 자동 처리
   · 카카오톡 채널 소식·친구톡 메시지·쿠폰
   · 블로그 글·홍보 소식 (장문 홍보·SEO 콘텐츠)
   · 카카오 영상보기 쇼츠 (BGM·자막·인트로 자동)
   · 매장 사진·요리/메뉴 사진·홍보 문구
   · 카카오 맵 리뷰 답변 콘텐츠
   → 매장 브랜드 톤·매장 특색에 맞춰 자동 생성, 사장님 1클릭 일괄 승인 → 홍보 즉시 활용

【매장 사장님 1일 사용 — 카카오톡 안에서 1탭】
🌅 아침: "광고비 35,000원·친구 8명↑·매출 187,000원. 오늘 11:30 '오늘의 메뉴' 발송 추천 — 승인?" → 1탭
🍱 점심: "이번 주 영상 쇼츠 3개·블로그 글 2개 준비됐어요. 마음에 안 들면 '다시'" → 'OK'
📊 분석: "단골 고객 재방문 주기 분석 완료. 이탈 위험 고객 12명 — 친구톡 재방문 쿠폰 발송할까요?" → 1탭
🌙 저녁: "오늘 매출 +12%. 내일 단골 30명께 친구톡 쿠폰?" → '좋아'

【카카오 비즈니스 도구 — 카카오모빌리티 제공 환경 범위 내 단계별 연동】
🔴 1선 4종 (사장님 1탭) = 톡채널 · 비즈메시지 · 모먼트 · 맵
⚙️ 백엔드 2종 (자동 처리) = 카카오 페이 · 영상보기
🟢 옵션 1종 (업종별) = 카카오 톡예약
❌ 본 PoC 범위 외 = 톡스토어·싱크·검색광고

3-2) 협업과제 기술 경쟁력

◦ 보유 기술 — 정산 변환 특허 알고리즘(카카오 시스템에 즉시 확장 적용) + 5 SaaS 폐루프 + 자가 진화 회로 3종 (관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 【본 PoC의 본질 — 개발이 아닌 적용·검증】 핵심 3개 기능(인사이트·CS 응대·콘텐츠 생성)의 AI 엔진은 온라인 이커머스에서 이미 실가동 중입니다. 6개월 PoC는 처음 만드는 기간이 아니라, 오프라인 소공인 — 외식·미용·카페·서비스업 등 업종별로 달라지는 CS 시나리오·콘텐츠·마케팅 패턴을 얼마나 정확하게 수용하는가, 그 적용 정밀도를 실증하는 기간입니다. 타 지원사 대비 개발 리스크가 구조적으로 없는 이유입니다. [기존 자산 → PoC 신규 개발] ❶ 인사이트: 매실 인사이트 ROI 알고리즘 실가동 → 카카오모빌리티 방문·상권 데이터 어댑터 신규 구축 ❷ CS 응대: 매요AI L1~L3 이커머스 실증 완료 → 오프라인 채널 어댑터(맵리뷰·톡채널·예약) + 업종별 L2 스크립트 DB 신규 구축 ❸ 콘텐츠: 매실 스튜디오 파이프라인 운영 중 → 오프라인 브랜드 맞춤 + 카카오 7종 채널 자동 발행 연동

- 국내 특허 1건 출원(2026.04.08, 발명자 김대희, "전자상거래 플랫폼 집계 지표 변환 및 정산 차감 회계 재분류 방법과 시스템"). 4 청구항이 「데이터 보정 → AI 의사결정 → 자동 제어 루프 환류」를 단일 폐루프로 보호. 본 특허는 플랫폼 정산 구조(플랫폼 표기 매출 ≠ 판매자 실수익)에서 검증됐으며, 카카오페이 정산(수수료·환불·취소)과 카카오모먼트 광고비(예산·소진·전환)에 동일 알고리즘으로 즉시 확장 가능. 매실 에이전시 본체 Cron 3분 폴링 자체 가동중(6 AI 에이전트 + 8 SaaS 서비스 실시간 구동, 자체 자금 운영 단계 → PoC 협약 체결 시 카카오 i 클라우드 국내 리전으로 마이그레이션 예정). 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 가동중 — 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소 → 사용자당 비용 곡선 우하향(SaaS 경제성 모델 정합).

◦ 차별성 — "외주·인력 채용 모두 어려운 영세 자영업자에게 '매장 운영 지원·자동 응대·마케팅 지원·콘텐츠 제작' 4가지를 AI 비서 팀이 통합 해결하는 시스템 개발"

【진짜 USP — 카카오 데이터 심층 분석 + 매장 브랜드 맞춤 콘텐츠 자동 생성】

🔍 [데이터 심층 분석 — 카카오모빌리티 제공 데이터 × 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘]
· 카카오모빌리티 「방문·매장 기반 데이터 + 상권분석 환경」 + 「고객 유형·방문 패턴」을 매실 인사이트 알고리즘으로 심층 가공
· 매출/광고효율/이익률/원가 분석(인사이트 4종)을 매장 사장님이 진짜 이해할 수 있게 정확하게 정리·방향 제시
· 매요AI가 매일 현 상태 파악·분석·매장 사장님에게 통합 보고

🎨 [매장 브랜드 맞춤 콘텐츠 자동 생성 — 매실 스튜디오]
· 카카오톡 소식·친구톡·쿠폰 · 블로그 글·홍보 소식 · 카카오 영상보기 쇼츠 · 매장/요리 사진 · 카카오 맵 리뷰 답변
· 매장의 브랜드 톤·매장 특색·고객층에 맞춰 자동 생성 — 사장님이 1클릭 승인하면 홍보에 즉시 활용 가능

🤵 [CS팀 AI — 실시간 자동 응대 + 책임 있는 에스컬레이션]
✅ AI 가능: 일반 안내·1차 채팅/리뷰/예약 응대·노쇼 관리
⚠️ 사장님 결정: 불만 클레임·환불 요청 → 답변 초안 3개(사과+제안 답변/직접 통화/잠시 보류) → 사장님 1탭

【시장 기존 솔루션 vs 매실 — 4가지 문제 해결 범위 비교】
· 카카오 광고대행사 = 광고 운영만 (심층 분석·콘텐츠·CS 부재, 영세 자영업자 비용 부담)
· 콘텐츠 AI = 단순 콘텐츠 생성만 (매장 브랜드 맞춤·심층 분석·CS 부재)
· POS·ERP SaaS = 매장 운영만 (분석·콘텐츠·CS 부재)
✅ 매실패밀리 = 심층 분석[인사이트 4종] + 맞춤형 프로모션 추천 + 매장 브랜드 맞춤 콘텐츠 자동 생성[카카오 페이지/블로그 포함] + 실시간 CS 응대 통합

【버티컬 도메인 지식 — 매실패밀리의 복사 불가능한 핵심 경쟁우위】
매실패밀리 CTO — 컴공 학사 + KDDI 5년 + 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 2곳·카페 직접 운영 3년
→ 오프라인 소공인 AI가 현장 실패하는 이유는 기술 부족이 아닌 업종별 현실 무지입니다. 식당 2곳·카페 직접 운영 3년 경험이 L2 스크립트·콘텐츠 템플릿·프로모션 타이밍 설계의 실질적 기반입니다. [운영 경험 → 시스템 반영] · 리뷰 답변 타이밍: 악성 리뷰 2시간 내 답변이 전환율에 직접 영향 → 매요AI 에스컬레이션 설계 근거 · 발송 타이밍: "오늘의 메뉴"는 11:20~11:35 클릭률 최고 → 매요AI 보고 발송 시간 설계 근거 · 단골·신규 분리: 재방문 고객에 신규 쿠폰 노출 시 불만 → 타깃 분리 프로모션 로직 · 노쇼: 예약 30분 전 알림으로 노쇼 60% 감소, 업종별 캔슬 패턴 상이 → 업종 분기 설계 · 날씨·계절 트리거: 비 오는 날 포장 수요 급증 → 실시간 콘텐츠 자동 생성 트리거 → 이 버티컬 지식이 타 지원사가 6개월 안에 복사할 수 없는 본 팀의 실질적 차별점입니다.
【실증】 5 SaaS 중 4개 상용화 · 외부 6개사 무료 베타 실사용 · 자가 운영 3개월 단조 개선 · 회귀 186/186 PASS

4. 협업과제 추진 전략 및 계획

4-1) 협업 목표 및 추진전략

◦ 협업 목표 — PoC 6개월 안에 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠)을 매장 사장님 200개에 적용하여 매출 성장·시간 절감·외주비 절감 달성 (소상공인 매장 사장님이 1차 타겟·1차 목표, 카카오 비즈니스 생태계 동반 성장은 그 결과. 온라인 셀러·이커머스 사업자는 본 PoC 외 매실 타 SaaS 라인으로 분리 대응)

【1차 KPI — 영세 자영업자 4가지 문제 해결 (정부 R&D 본 PoC 개발 목표·공고문 3대 핵심 기능 정합)】

❶ 고객·상권 데이터 기반 마케팅 인사이트 (공고문 ❶) — 카카오모빌리티 방문 데이터 × 매실 인사이트 알고리즘 결합
· 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 데이터 + 상권분석 + 고객 유형·방문 패턴」을 매실 인사이트 알고리즘 심층 가공
· 매요AI 매일 통합 보고 — 매출/광고효율/이익률/원가(인사이트 4종) + 다음 액션 방향 정확하게 제시
· 매장 사장님 마케팅 수작업 80% 절감 추정 (월 30~50시간 → 6~10시간) + 가족·여가 시간 회복

❷ AI 기반 맞춤형 프로모션 전략 추천 (공고문 ❷) — 방문 가능성 높은 고객군 추출·최적 타이밍·채널·콘텐츠 자동 편성
· 카카오톡 채널·맵 리뷰 자동 응대 — 마케팅 실행 중 고객 이탈 방지
· 민감 케이스 자동 감지 → 사장님 즉시 알림 (CS는 마케팅 보조 수단)

❸ 마케팅·고객응대 콘텐츠 자동 생성 (공고문 ❸) — 매실 스튜디오 오프라인 브랜드 맞춤 파이프라인
· 카카오모빌리티 방문 데이터 → 실제 방문 가능성 높은 고객군 추출 → 맞춤 프로모션 자동 편성 ("어디에·언제·누구에게·어떤 콘텐츠")
· 카카오 모먼트 광고 ROI 자동 최적화 (광고비 강제 증가 X) — 프로모션 적용군·비적용군 비교를 통해 매장당 전환율·매출 기여 효과 측정

❹ CS 자동 응대 (마케팅 보조 수단) — 마케팅 실행 과정에서 발생하는 고객 접점 자동 처리
· 매장당 월 20~30건 자동 제작 — 카카오톡 소식/친구톡/쿠폰 · 블로그 글·홍보 소식 · 영상 쇼츠 · 매장/요리 사진 · 카카오 맵 리뷰 답변
· 매장 브랜드 톤·매장 특색·고객층 맞춤 자동 생성 → 사장님 1클릭 일괄 승인 → 홍보 즉시 활용

🌱 [정부 R&D 목표 정합 — 소공인 AI 접근성 확대]
· 외주·인력 채용 모두 어려운 영세 자영업자가 부담 없이 사용 가능한 AI 시스템 개발·실증
· 전국민 AI 접근성 확대 정부 정책 기조 정합 + 중기부 소상공인 디지털 격차 해소 정책 정합
· ※ 사업화 단계 요금 정책·수익 모델은 본 PoC 종료 후 후속 검토 영역

【실제 사용 가능성 검증 KPI — 본 PoC의 진짜 평가 지표】
⑴ 업종별 프로모션 인사이트 도출률 (매장당 월 1건 이상)  ⑴-a 콘텐츠 1탭 승인율 70% 이상
⑵ NPS 추천 지수 +30 이상
⑶ 매장 잔존율 80% 이상 (6개월 종료 시)
⑷ 매월 매장 사장님 1대1 인터뷰 → UX 즉시 개선

【2차 KPI — 카카오모빌리티 부서별 동반 효익 (자연 발생, 강제 증가 X)】
⑤ PMO: 도구 활용 효율 자연 향상 → 광고 매출 자연 안정화 + 데이터 자연 축적
⑥ POI서비스팀: 카카오 맵 POI 풍부도/정확도 자동 향상 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 자연 증대
⑦ 미래플랫폼경제연구소: 카카오T 이동 + 페이 결제 + 매장 운영 결합 분석 → 소상공인 디지털 격차 정책 보고서 + 영상보기 3,000~6,000편 자연 공급

【범위 우선순위】 1단계(M2~M3) 1선 4종 → 2단계(M4) 백엔드 2종 → 3단계(M5) 옵션 1종

◦ 추진 전략 — 3축 "① 영세 자영업자 4가지 문제(매장 운영·자동 응대·마케팅·콘텐츠) AI 통합 해결 ② 카카오 도구 활용 효율 자동 최적화 (광고비 폭증 X) ③ 카카오 데이터·인사이트 자연 축적·광고 매출 자연 안정화"

【추진 전략 3축】
① 영세 자영업자 4가지 문제 AI 통합 해결
   외주 광고대행사·콘텐츠 제작자·직원 채용 모두 어려운 영세 자영업자가 매장 운영하며 마케팅·CS·콘텐츠를 모두 감당하는 현실.
   매실 5 SaaS·6 AI 에이전트가 매장 운영 지원(매요AI 보고) + 자동 응대(CS팀 AI) + 마케팅 지원(마케팅팀 AI 인사이트 4종+추천) + 콘텐츠 제작(매실 스튜디오) 통합 운영.

② 카카오 비즈니스 도구 활용 효율 자동 최적화 (광고비 강제 증가 X · ROI 최대화, 카카오모빌리티 제공 환경 범위 내)
   매장 한정된 광고비 그대로 또는 점진 조정·매실 인사이트 ROI 알고리즘이 카카오 모먼트 자동 최적화. 최적 시간·타겟·콘텐츠로 효율 최대화. ★ 영상보기 쇼츠 자동 생성으로 신규 콘텐츠 생태계 동반 활성화.

③ 카카오 자연 동반 효익 (자체 개발 부담 없는 win-win)
   매장 효율 활용에 따라 카카오는 매장 운영·고객 방문 패턴 데이터 자연 축적·광고 매출 자연 안정화·카카오 맵 POI 풍부도 자연 향상·영상보기 신규 콘텐츠 자연 공급. 매실이 어댑터 추가 개발·매장 모집/운영 → 카카오는 데이터 액세스만 제공.

4-2) 팀 구성 및 활용계획

◦ 팀 구성 — 청년창업가 CEO + 풀스택 CTO 2인 + 백엔드 매실 에이전시 5종 부서 AI(세일즈·파이낸스·웨어하우스·CS·개발) → 매장 사장님 시점에서는 2개 AI 비서 팀(마케팅팀+CS팀)으로 통합 노출

【김은지 — 단독대표·CEO, 청년창업가 (1991.04.26 만 35세)】
· 자금 조달·운영 의사결정·전략 승인 + 자가 운영 브랜드 배마마 책임
· PoC 중 카카오모빌리티 PMO와 협약·자금 운영 담당

【김대희 — 사내이사·CTO, 풀스택 100%】
· 전 제품 단독 개발 (5 SaaS, 28+10 SQL 마이그·45+45 blueprint·회귀 186/186 PASS)
· PoC 카카오 API 어댑터 개발·매실 스튜디오 오프라인 파이프라인 확장·매요AI 업종 어댑터 구축·기술 발표 총괄
· 경력: 컴공 학사(경주대) + 일본 KDDI 5년 + 국내 식품기업 IT 총괄(2022~) + 식당 3년·매장 2개·온라인 셀러(배마마) 직접 운영
· "사용자 = 개발자" 통합 풀스택 — 매장 사장님 페인포인트 직접 체험

◦ 활용 계획 — 매실 에이전시 5종 부서 AI를 카카오 시스템에 직접 매핑

【AI 비서 팀 = 영세 자영업자 4가지 문제 통합 해결】
매장 사장님이 보는 화면은 단 하나 — 평소 쓰는 카카오톡 안. 매요AI가 매일 통합 보고/추천 메시지·사장님은 1탭 응답.

【매요AI 매일 통합 보고 예시】
"사장님, 어제 광고비 35,000원·친구 8명↑·매출 187,000원. 오늘 점심 직전 '오늘의 메뉴' 발송 추천 — '네/아니오/다시'?"

👨‍💼 [마케팅팀 AI — ❶❸ 심층 분석 + 마케팅 지원 + ❹ 콘텐츠 제작]
· 카카오모빌리티 「방문·매장 데이터 + 상권분석」 + 「고객 유형·방문 패턴」을 매실 인사이트 알고리즘으로 심층 가공·분석
· 매출/광고효율/이익률/원가 분석 (인사이트 4종, 매실 인사이트 적용·매장 사장님이 진짜 이해 가능한 정확한 정리·방향 제시)
· 데이터 기반 맞춤형 프로모션 자동 추천·카카오 페이 정산·모먼트 광고비 통합 ROI (특허 알고리즘)
· 매장 브랜드 맞춤 콘텐츠 자동 제작 — 매실 스튜디오
  - 카카오톡 소식·친구톡·쿠폰
  - 블로그 글·홍보 소식 (장문 홍보·SEO)
  - 카카오 영상보기 쇼츠 (BGM·자막·인트로 자동)
  - 매장/요리 사진·홍보 문구
  - 카카오 맵 리뷰 답변 콘텐츠
· 카카오 모먼트 광고·카카오톡 친구톡 자동 발송
※ 회계 정리/세금계산서는 본 PoC 외

🤵 [CS팀 AI = 매요AI — ❶ 매장 운영 지원 + ❷ 자동 응대]
✅ 가능: 카카오톡 채널 채팅·카카오 맵 리뷰·예약 응대 1차 자동 처리·노쇼 관리·매장 사장님 시스템 상담(TTS)
⚠️ 사장님 결정: 불만 클레임·환불 요청·매장 운영 민감 사안 → 4단계 에스컬레이션
에스컬레이션: 자동 응대 → 긴급 알림 → 기존 대화 표시·답변 초안 3개 제시(사과+제안 답변 / 직접 통화 / 잠시 보류) → 사장님 1탭 결정

【UX 디자인 원칙】 📱 모바일 우선 · 👆 1탭 승인 · 🗣️ 한국어 자연어 · 🎙️ TTS 음성 · 📊 핵심 숫자 3개

【작은 팀 자동화 운영 구조 (매실패밀리 자체)】
· 자가 진화 회로 3종 가동중 + 매요AI가 추가 인력 없이 시스템 버그 자동 추적·CS 1차 응대 자동 처리
· 2인 핵심 인력으로 1억 PoC 수행 가능 — 소수 인력 + AI 자동화 작은 팀 SaaS 모델

【매실 파트너스 (사업화 단계 매장 자연 모집 동력)】
인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터 4종 채널, maesil-insight 5 테이블·17 메서드 가동중

4-3) 협업과제 수행계획

◦ 6개월 PoC 일정 — 공고문 3대 핵심 기능(❶인사이트·❷프로모션·❸콘텐츠) 단계별 구축 + 카카오모빌리티 제공 데이터·환경 단계별 연동(2026.07~12)

【6개월 PoC 일정】
▶ M1 (7월) 협약·환경 준비 + 업종 어댑터 설계 — 카카오 API 환경 액세스 + 카카오 i 클라우드 마이그레이션 + 오프라인 채널 어댑터 설계(맵리뷰·톡채널·예약) + 1차 대상 업종 확정(외식·미용·카페) + L2 스크립트 시드 DB 구축 착수
【PoC 매장 모집 채널 4종】 ① 김대희 CTO 배마마 식당 동네 매장 추천 ② 매실 파트너스 4종 채널 ③ 매실 인사이트 cases.html 공개 검증 ④ 카카오모빌리티 PMO 협조 모집 캠페인

▶ M2 (8월) 인사이트 + CS 어댑터 1차 가동 [외식업 집중] — 카카오모빌리티 방문·상권 데이터 연동 + 오프라인 인사이트 4종 외식 특화 정의 + 매요AI 맵리뷰·톡채널 어댑터 적용 + 외식 L2 스크립트 검증 + [측정] 업종별 CS 자동응답 정확도 1차 측정 + PoC 30개(외식 위주) + 월 1회 인터뷰
▶ M3 (9월) 콘텐츠 생성 1차 + 업종 확장(미용·카페) — 매실 스튜디오 오프라인 파이프라인 적용 + 카카오톡 친구톡·소식·쿠폰 자동 발송 + 미용·카페 L2 스크립트·콘텐츠 템플릿 추가 + [측정] 업종별 1탭 승인율·콘텐츠 재생성 요청률 + PoC 80개(외식30·미용25·카페25) + 월 1회 인터뷰
▶ M4 (10월) 프로모션 추천 + 서비스업 확장 — 카카오 영상보기 쇼츠 자동 생성 + 카카오 모먼트 광고 자동 운영(특허 ROI) + 서비스업 L2 스크립트·프로모션 패턴 추가 + [측정] 업종 카테고리별 광고 전환율·콘텐츠 승인율 비교 + PoC 130개(외식40·미용30·카페30·서비스30) + 월 1회 인터뷰
▶ M5 (11월) 전 업종 200개 + 정확도 총점검 — 카카오 맵 리뷰 답변·톡예약 자동 응대 전 업종 정식 적용 + [측정] 업종별 CS 자동응답 정확도(목표 85% 이상)·콘텐츠 1탭 승인율(목표 70% 이상)·NPS 측정 + [보완] 정확도 미달 업종 L2 스크립트·템플릿 집중 보강 + PoC 200개(외식50·미용40·카페40·서비스40·기타30)
▶ M6 (12월) PoC 결과 보고서 — [핵심 지표] 업종별 CS 자동응답 정확도·콘텐츠 1탭 승인율·NPS +30 이상·매장 잔존율 80% 이상·광고 ROI 향상률·업종 커버리지(목표 5종 이상) + [카카오 제출] 업종별 소공인 디지털 적용 패턴 분석 보고서(미래플랫폼경제연구소 공동) + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 사업화 협약 의향 확보

◦ 수요기관(카카오모빌리티) 협업방안 — 담당부서 3개(사업기획팀PMO·POI서비스팀·미래플랫폼경제연구소)별 KPI 분리 만족 + 제공 데이터 환경 3종(❶방문·매장 데이터·상권분석 환경 ❷고객 유형·방문 패턴 분석 ❸PoC 실무·테스트 환경) 직접 활용

【① 사업기획팀 PMO 협업 — 매월 정기 회의】
PoC 정량 KPI 매월 대시보드 자동 보고: 공고문 3대 기능 달성률(매장당 인사이트 도출률·맞춤형 프로모션 추천·브랜드 맞춤 콘텐츠 생성 수)·카카오모먼트 광고 매출 자연 안정화 추정·카카오 비즈니스 도구 사용량 7종 증대율·카카오 영상보기 신규 콘텐츠 공급량·카카오 비즈니스 가입자 증대수·매장 만족도. 매실 에이전시 자체 가동 데이터(runs·tool_calls·cost_log)를 PMO 실시간 대시보드로 자동 전송.

【② POI서비스팀 협업 — 방문·매장 데이터 + 상권분석 환경 심층 활용】
· 카카오모빌리티 제공 「방문·매장 기반 데이터 + 상권분석 환경」을 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘에 결합
· 카카오 장소 ID ↔ 매장 식별자 자동 매핑 (매실 보완 특허 SSOT 매칭·n-gram 유사도 + 정규화 키)
· 매실 스튜디오 매장 브랜드 맞춤 콘텐츠(요리 사진·메뉴 설명·영업시간·이벤트·블로그 글)를 카카오 맵 POI에 운영자 승인 후 자동 업로드
→ 카카오 맵 매장 페이지 품질 직접 상승 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 자연 증대 → POI서비스팀 KPI 정량 향상

【③ 미래플랫폼경제연구소 협업 — 고객 유형·방문 패턴 데이터 결합 분석】
· 카카오모빌리티 「고객 유형·방문 패턴 분석을 위한 데이터 연계 환경」 + 카카오 페이 결제 데이터 + 매장 운영 데이터 결합 심층 분석
· 매장별 마케팅 인사이트·맞춤형 프로모션 전략 추천 정확도 향상
· 한국 소상공인 디지털 격차 해소 정책 공동 보고서 발간 (카카오 ESG·중기부 정책 정합)

【공통 PoC 환경】
카카오모빌리티 「서비스 기획·검증을 위한 실무 및 테스트·PoC 환경」을 매실 에이전시 자체 가동중 시스템(6 AI 에이전트 + 8 SaaS) 연동. 카카오 i 클라우드 국내 리전 마이그레이션 후 200개 매장 단계별 적용·검증.

【API·정책 안전 장치】
· 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리 · 매장별 데이터 분리(테넌트 격리)
· LLM 호출 시 개인정보 비식별화 마스킹 · query_audit 감사 로그 전 호출 기록

5. 협업과제 사업성 및 기대효과

5-1) 협업과제 사업성

◦ 목표 영역 — 외주·인력 채용 모두 어려운 영세 자영업자에게 AI 시스템 접근성 확대 (정부 R&D 본 PoC = 매장 한 명 한 명에게 실제 도달 가능한 시스템 개발·실증)

【본 사업의 본질 — 정부 R&D 개발·실증 과제】
본 PoC는 영세 자영업자에게 AI 시스템 접근성을 제공하는 시스템 개발·실증이 1차 목적.
매실패밀리가 본 사업으로 수익을 추구하는 것이 아니며, 요금 정책·사업화 모델은 본 PoC 종료 후 별도 후속 검토 영역.

【정부 정책 정합】
· 전국민 AI 접근성 확대 정책 기조와 정합
· 중기부 소상공인 디지털 격차 해소 정책 정합
· 카카오모빌리티 협업으로 본 PoC 검증 후 향후 플랫폼 서비스 연계 사업화 (공고문 명시 목표)

【시장 잠재력 (참고용)】
· 국내 소상공인 약 700만 사업체 (통계청 「소상공인 실태조사」 2024)
· 카카오톡 채널 운영 소상공인 매장 약 200만개 (카카오 비즈니스 임팩트 리포트 2025)
· 본 PoC는 거대 시장 진입이 목표가 아닌, 매장 한 곳씩 차근차근 정착하는 모델

【본 PoC 1억원 사업비 활용 목적】
매장 사장님 200개에게 AI 시스템을 안정적으로 도달·실증·UX 개선하기 위한 개발·운영 예산
(매실패밀리 수익 발생이 아닌 정부 R&D 본 과제 수행 자체가 목적)

◦ 사회적 가치 + 수요기관(카카오모빌리티) 효익 — 정부 정책 정합 1차, 카카오 효익은 결과적 동반 성장

【1차 사회적 가치 — 영세 자영업자 4가지 실제 문제 해결 + 정부 정책 정합】
❶ 매장 운영 지원 → 매요AI 매일 보고로 사장님 운영 부담 경감·시간 회복
❷ 자동 응대 → 가게 운영 중에도 카카오톡 채팅·맵 리뷰·예약 실시간 1차 자동·민감 케이스만 사장님 결정
❸ 마케팅 지원 → 매장 한정된 광고비 그대로 ROI 자동 최적화·외주 의존 없이 효율 향상
❹ 콘텐츠 제작 → 외주 부담 없이 매실 스튜디오 자동 생성·1클릭 승인

✅ 결과: 외주·인력 채용 모두 어려운 영세 자영업자가 매장 운영·매출 안정화·가족/여가 시간 회복 → 폐업률 감소·디지털 격차 해소

【정부 정책 정합】
· 전국민 AI 접근성 확대 정책 기조 정합 — 소공인이 부담 없이 실제 사용 가능한 AI 시스템 개발·실증
· 중기부 소상공인 디지털 격차 해소 정책 정합
· 매실패밀리·미래플랫폼경제연구소·카카오 공동 분석 보고서로 소상공인 디지털 전환 정책 사례 발간

【2차 카카오모빌리티 부서별 동반 효익 — 자연 발생】
① PMO — 도구 활용 효율 자연 향상 → 광고 매출 자연 안정화 + 데이터 자연 축적
② POI서비스팀 — 카카오 맵 매장 페이지 품질 자연 향상 → 카카오T 사용자 매장 발견·방문 전환율 자연 증대
③ 미래플랫폼경제연구소 — 카카오T 이동 + 페이 결제 + 매장 운영 결합 데이터 → 소상공인 정책 보고서 공동 발간

【향후 플랫폼 서비스 연계 사업화 (공고문 명시·본 PoC 종료 후 검토)】
PoC 종료 시점 → 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 협약 의향 확보 → AI 매장 매니저 + 매요AI가 카카오 비즈니스 파트너 채널을 통해 동네 단위로 차근차근 도달 → 매장 한 곳씩 자생력 키우는 지속가능 모델 (사업화 단계 요금 정책·수익 모델은 본 PoC 종료 후 별도 검토)

5-2) 확장·지속 가능성

◦ 확장성 — 소상공인 매장 사장님 1차 정착 + 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달 + 매장 사장님 자생력 강화 동력 (PoC 6개월은 국내 매장 정착에 집중)

【① 소상공인 매장 사장님 1차 정착】
AI 매장 매니저로 영세 자영업자·1인 매장·소규모 외식/미용/서비스업 사장님이 부담 없이 사용. 매실 파트너스 4종 채널 → 동네 매장 단위 추천 확산. PoC 6개월 200개 매장 정착 → 사업화 단계 매장 1곳씩 차근차근 정착 모델 (사업화 단계 요금 정책은 본 PoC 종료 후 검토).

【② 카카오 비즈니스 파트너센터 입점 매장 도달】
PoC 검증 시 매실패밀리 = 카카오 공식 마케팅 SaaS 입점 후보. 카카오톡 채널 운영 매장 사장님에게 동네 단위로 점진 접근 → 매장 사장님 자연 확장 + 카카오 비즈니스 가입자 동반 성장.

【③ 매장 사장님 성장 후 단계별 서비스 옵션】
매장 매출 성장 후 본인 의향에 따라 매실 인사이트 정산·세금계산서 분석(매장 회계 자동화) 추가 사용 가능. 본 PoC는 「AI 매장 매니저」 단일 솔루션 정착에 집중·온라인 셀러/이커머스 대상 매실 허브·플로워·에이전시는 본 PoC 외 별도 사업 라인.

【본 사업의 본질】
거대 SaaS·글로벌 진출 야망이 아닌 영세 자영업자에게 AI 시스템 접근성을 제공하는 정부 R&D 개발 과제. 본 PoC는 국내 소상공인 정착이 목표·향후 확장도 매장 단위 차근차근 정착 모델 유지.

◦ 지속가능성 — 매장 사장님 자생력 강화 + 매실 자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) + 5계층 기술 보호

【매장 사장님 자생력】
매장 사장님이 외주 의존 없이 직접 마케팅·운영 자율 수행 가능 → 자영업자 폐업률 감소·매출 안정화 기여. 매실 파트너스 4종 채널(인플루언서·에이전시·교육자·크리에이터, maesil-insight 5 테이블·17 메서드)로 카카오T·카카오 비즈니스 매장 추가 가입 동력 확보.

【매실 자체 지속가능성】
자가 진화 회로 3종(관리자 피드백 영구학습 · 미답변 자동 보강 · 코드 학습 환류) 가동중 → 시간이 갈수록 LLM 호출 비용 단조 감소·운영 효율 우상향 → 영세 자영업자가 부담 없이 사용 가능한 시스템을 지속 제공할 수 있는 운영 모델.

【5계층 기술 보호】
① 메인 특허 1건 출원 완료 (2026.04.08·김대희) ② 보완 특허 출원 예정 (SSOT 매칭) ③ 영업비밀 원본증명서비스(한국지식재산보호원 무료) ④ TIPA 기술자료 임치 분기 1회 (대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2) ⑤ 카카오 비즈니스 OAuth 권한 격리

【본 사업의 지속가능성 모델】
매장 1만+ 같은 거대 도달이 아닌 매장 사장님 한 분 한 분에게 안정적으로 도달하고 외주 의존 없이 자생력을 키워드리는 것

6. 사업비 집행계획

| 항목 | 산출근거 | 사용금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 연구인력 인건비 | 참여연구원 사내이사·CTO 김대희 (6개월 × 참여율 100% × 월 400만원). 증빙: 근로계약서·급여명세서·4대 보험 신고 내역·원천세 납부 영수증·통장이체 내역. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비에서 제외 — 자체 자금 충당. | 24,000,000 |
| 연구재료비 (국산 클라우드·국산 LLM) | 【국산 CSAP 인증 IaaS 우선 사용】 카카오 i 클라우드 IaaS·DB·CDN·DDoS 방어(월 300만원 × 6개월 = 1,800만, 매월 사업비 전용 카드 자동결제) + NHN Cloud / Naver Cloud Platform 백업·재해복구(월 80만원 × 6개월 = 480만, 매월 자동결제) + 【국산 LLM 우선】 HyperCLOVA X·KoGPT 한국어 추론 바우처(월 100만원 × 6개월 = 600만, 매월 자동결제) + Anthropic Claude API 선결제 크레딧(개인정보 비식별화 마스킹 후 영문 콘텐츠·코드 생성 등 보조 한정 용도, 월 150만원 × 6개월 = 900만, 분기별 prepaid 충전) + 도메인·SSL 인증서·서드파티 SaaS(월 35만원 × 6개월 = 210만). 【보안 정합】 매장 매출·고객·개인정보는 모두 국내 리전 저장(개인정보보호법·정보통신망법 정합), 외부 LLM 호출 시 자동 마스킹. 증빙: 카카오 i 클라우드/NHN Cloud/HyperCLOVA X 월별 인보이스·세금계산서·사업비 전용 카드 매출전표·통장이체 내역. | 35,000,000 |
| 외주용역비 (법무법인·회계법인 협업) | 【법무법인 협업】 15,000,000 — 매실패밀리 자체 영역에 집중: 서비스 약관·개인정보 처리방침 작성/검토, 카카오 비즈니스 API 라이선스·이용 조건 검토, AI 자동 응대·자동 추천 시 매실패밀리의 책임 소재·면책 약관 자문, 매실 영업비밀·기술자료 임치 관련 법무 검토, 특허 출원·등록 변리사 자문 연계. 【회계법인 협업】 15,000,000 — 매실 인사이트 정산 변환 특허 알고리즘 회계 정합성 검증(특허 청구항 4종 폐루프), 카카오 페이 정산·카카오 모먼트 광고비 회계 처리 검증, 매장 매출/이익률/원가 분석 알고리즘 회계 정합성 제3자 검증, 매실패밀리 본 사업비 정산 자료 회계 자문·분기별 정산 보고 검토. ※ 매장 사장님 개별 CS 응대 법무 자문은 본 사업 영역 외(소공인 눈높이·실제 일상 CS는 사장님이 1탭 결정 구조). 증빙: 법무법인·회계법인 세금계산서·자문 계약서·검토서·산출물·통장이체. | 30,000,000 |
| 지급지재권비·지급수수료 | 보완 특허(다채널 SSOT 매칭 알고리즘) 출원 변리사 수수료 + 특허청 출원·심사 수수료 + 대중소기업 상생협력 촉진법 §24의2에 따른 TIPA 기술자료 임치 수수료(분기 1회) + 한국지식재산보호원 영업비밀 원본증명 등록비. 증빙: 특허청 영수증·변리사 세금계산서·TIPA 임치 영수증·한국지식재산보호원 결제 내역. | 6,000,000 |
| 연구활동비 (매장 인터뷰 인센티브) | PoC 매장 200개 매월 1회 1대1 인터뷰 진행을 위한 매장 사장님 감사 기프티콘·인센티브 지급 (매장 200개 × 6개월 × 평균 3,000~5,000원 기프티콘 = 약 4,000,000) + PoC 매장 사장님 NPS 설문·UX 피드백 수집 플랫폼 사용료. 증빙: 카카오톡 선물하기 결제 영수증·설문 플랫폼 인보이스·통장이체 내역. | 5,000,000 |
| ※ 정부 R&D 표준 5종 비목 기준 편성. 【사업비 집행 방식】 협약 체결 후 정부 사업비 전용 통장 + 사업비 전용 카드 → 매월 사용분 자동결제 + 분기별 정산 보고. 【인프라 정합】 CSAP 인증 국내 IaaS 우선 — 카카오 i 클라우드 메인 채택, LLM은 국산(HyperCLOVA X·KoGPT) 우선·Claude API 보조(개인정보 비식별화 후). 【외주용역비 30,000,000】 SW 개발은 매실패밀리 풀스택 자체 수행 — 법무법인(매실 약관·라이선스·면책·영업비밀) + 회계법인(매실 정산 알고리즘 검증·매실 사업비 정산 자료 자문) 등 매실패밀리 자체 영역에 집중. 매장 사장님 개별 CS는 매요AI 1차 응대 + 사장님 1탭 결정 구조로 소공인 눈높이 정합. 【연구활동비 5,000,000】 PoC 매장 매월 인터뷰 인센티브(카카오톡 선물하기 결제 영수증) + NPS 설문 플랫폼 인보이스. 【본 SaaS 특성】 시제품제작비(HW) 미편성·클라우드/LLM 인프라 중심 재료비 확대. 대표자(김은지) 인건비는 본 사업비 외 자체 자금 충당. 전 비목 인보이스·세금계산서·통장이체 증빙 가능 구조. |  | 100,000,000 |